广州市政府采购项目

广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目

招标编号：GDJHCG20120214

采购文件

采购人：广州市海珠区建设和园林绿化局

招标代理机构：广东建瀚工程管理有限公司

二○一二年六月

目   录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

（1）	总体说明	8

（2）	采购文件	10

（3）	投标总则	11

（4）	签约	19

第三章 用户需求书	20

第四章  服务项目协议（样本）	32

第五章 附  件（格式）	40

一	投标文件格式	41

二	唱标信封内容格式	42

第一章 投标邀请

投 标 邀 请

广东建瀚工程管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州市海珠区建设和园林绿化局（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（招标编号：GDJHCG20120214 ）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封投标。现将该项目采购文件（GDJHCG20120214，可点击下载）进行公示，公示期间为自2012年  月  日至2012年  月  日五个工作日。有关事项如下：

一、招标项目简介

（一）项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目

（二）项目编号：GDJHCG20120214

（三）项目类别：服务类

（四）数量: 3项，本次招标共确定3家中标供应商。 预算价：包1：2609737.78

元/2年，包2：3528754.96元/2年，包3：3099206.96元/2年。

（五）采购内容及用途：

| 子包序号 | 标段 | 路树（株） | 绿地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 广州大道南绿化养护工程 | 14830 | 约12万平方米 |  |
| 包2 | 新滘路绿化养护工程西段 | 66162 | 约16万平方米 |  |
| 包3 | 新滘路绿化养护工程东段 | 63661 | 约14万平方米 |  |

注：1、投标人只能投其中两个包，最多只能中两个包。包是投标的最小单位，投标人应对同一个包的全部服务投标，评委会分包评标。

2、包括绿化带苗木的养护、补植、护栏、花基的养护、修补及更换，绿化带垃圾（绿化带上所有的垃圾，不仅限绿化垃圾）的清理。

（六）服务期：暂定2012年7月1日至2014年6月30日止，合同期限为二年。

（七）投标保证金：包1：人民币贰万陆仟元整（￥26000元），包2：人民币叁万伍仟元整（￥35000元），包3：人民币叁万壹仟元整（￥31000元）。

二、投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

（一）中华人民共和国境内注册的提供本国服务的供应商 ；

（二）具有城市园林绿化企业三级或以上资质以及安全生产许可证 。

（三）投标人自2009年4月至今在广州市独立完成过类似的市政道路绿化养护服务或保养工程。需同时提供中标通知书、养护合同、客服评价表 。

（四）拟投入本项目的管理、技术、养护人员须提供2011年6-12月社保证明复印件、另项目负责人应具备园林专业中级或以上职称复印件、二代身份证复印件、并能提供2011年6-12月社保证明复印件。

三、本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的公示

根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者采购中心提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

五、采购中心只接受报名购买本采购文件供应商的投标。

六、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、投标人凭以下相关证明材料（均须加盖投标人公章）购买采购文件并经审查，只接受通过以上方式正式获取招标文件的投标人的投标：

（1）经年检合格的营业执照副本复印件（提供原件核对）；

（2）企业资质证书及安全生产许可证副本复印件（提供原件核对）；

（3）法人代表授权书原件；

（4）授权代表人身份证复印件；

（5）完成过类似业绩需同时提供中标通知书、养护合同、客服评价表复印件（提供原件核对）。

（6）拟投入本项目的管理、技术、养护人员须提供2011年6-12月社保证明复印件、另项目负责人应具备园林专业中级或以上职称复印件、二代身份证复印件、 2011年6-12月社保证明复印件（提供原件核对）

（7）会计师事务所出具的2009、2010、2011年财务审计报告书复印件（提供原件核对）

（8）机械设备发票等证明文件复印件（提供原件核对）

2、获取采购文件时间：2012年  月  日至2012年  月  日

每天9：00-17：00（北京时间，节假日除外）

3、获取采购文件地点：广东建瀚工程管理有限公司（广州市越秀区水荫路52号9号楼12楼）

4、获取采购文件方式：购买

5、采购文件每包售价：人民币150元/套（售后不退）。如需要邮寄，须另交纳60元作为特快专递邮寄费用，款到即发（投标人自行承担因邮寄导致的后果）。

帐户：广东建瀚工程管理有限公司

帐号：0301014170031562

银行：中国民生银行广州分行营业部

联系人：左小姐

联系电话：020-37871723-604

6、购买了采购文件，而不参加投标的供应商，请于开标3日前以书面形式通知采购代理机构。

七、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交投标文件时间：2012年  月  日上午8：40-9：00（北京时间）

2、投标截止及开标时间：2012年  月  日上午9：00（北京时间）

3、开标地点：广东建瀚工程管理有限公司（广州市越秀区水荫路52号9号楼12楼会议室）

八、采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广东建瀚工程管理有限公司网站（www.gdjhgl.com.cn）

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广州市海珠区建设和园林绿化局

联系人电话：020-89885684  陈先生   阮小姐

采购人地址：广州市海珠区新港中路472号。

2、采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广东建瀚工程管理有限公司

采购代理机构地址：广州市越秀区水荫路52号9号楼12楼

采购代理机构联系人：左小姐

采购代理机构联系电话：020-37871723-604

采购代理机构传真：020-38377376

E-mail：gdjhgl@163.com

网址：www. gdjhgl.com

广州市海珠区建设和园林绿化局

广东建瀚工程管理有限公司

二〇一二年六月十一日

# 第二章 投标人须知

投标人须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 包1：人民币贰万陆仟元整（￥26000元），包2：人民币叁万伍仟元整（￥35000元），包3：人民币叁万壹仟元整（￥31000元）。 |
|  | 投标保证金到账时间 | 投标截止时间前一天 |
|  | 保证金汇入户址 | 帐户：广东建瀚工程管理有限公司 帐号：0301014170031562 银行：中国民生银行广州分行营业部 |
|  | 招标代理服务费 | 收费标准： |
|  |  | 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
|  |  | 中标金额＜100万元 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
|  |  | 100万元≤中标金额≤500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
|  |  | 500万元＜中标金额≤1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
|  |  | 1000万元＜中标金额≤5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
|  |  | 计算方法：按差额定率累进法分段计算 收费依据：按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中服务招标代理服务费收费标准上浮20%执行。 |
|  | 招标代理服务费支付方式 | 投标人领取中标通知书时直接一次性向采购代理机构足额支付。 |
|  | 统一结算币种 | 均不计息以人民币元结算 |
|  | 投标有效期 | 自从投标截止日起90天，中标承包商的投标有效期自动延长至合同终止为止 |
|  | 投标文件数量 | 六份（一份正本、五份副本）、唱标信封一份。（供应商同时对几个包进行投标的投标文件需分包装订密封） |
|  | 开标时间 | 2012年 月 日上午9：00（北京时间） |
|  | 投标限价 | 最高限价：包1：2609737.78元/2年，包2：3528754.96元/2年，包3：3099206.96元/2年。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法（满分100分） |
|  |  | 技术权重35% | 商务权重40% | 价格权重25% |

投标人须知

投标人必须认真阅读以下内容，以免造成投标失败。

## 总体说明

### 招标适用范围

本采购文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

### 招标适用法律

本次招标适用的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规。

### 招标内容

本次招标的内容为确定广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目 的承包商。本项目投标人必须对本项目整体进行投标，否则其投标将被视作非实质性响应。

本项目设立3个包，投标人只能投其中两个包，最多只能中两个包。包是投标的最小单位，投标人应对同一个包的全部服务投标，评委会分包评标。

### 关于投标人

    - 具有投标邀请中所述资质的中华人民共和国的法人或其他组织均为合格的投标人。

    - 投标人必须按《中华人民共和国政府采购法》及国家和地方政府采购相关法规的规定进行投标。

    - 不同的承包商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的承包商：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

    - 本项目不接受联合体投标。

### 关于投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与其参加本次投标活动有关的费用。

### 定义

    - “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是广州市海珠区建设和园林绿化局。

    - “业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是广州市海珠区建设和园林绿化局。

    - “采购代理机构”系指广东建瀚工程管理有限公司。

    - “投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的合格承包商。

    - “中标承包商”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

    - “实质性响应”系指符合采购文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

    - “重大偏离或保留”系指影响到采购文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

    - “服务”系指采购文件规定中标承包商须承担的有关服务。

    - 本采购文件所涉及的日期时间，没有特别说明时系指北京时间，天数为日历日。

### 合格的服务

    - 投标人提供的所有服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 采购人将拒绝接受不合格的服务，并有权不予支付任何费用，同时保留追究相关责任的权利。

### 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标承包商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。在确定中标承包商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标文件被拒绝。获得本采购文件者，不得将采购文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还采购文件中的保密的文件和资料。由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 采购文件

### 关于采购文件

采购文件是采购人作为阐明所需服务的基本要求，采购文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

### 采购文件的组成

- 投标邀请

- 投标人须知

- 用户需求书

- 采购合同（样本）

- 投标文件格式及附件

- 评标细则

### 采购文件的澄清和修改

对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广东建瀚工程管理有限公司网站（www. gdjhgl.com.cn）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。

对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。

招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广东建瀚工程管理有限公司网站（www. gdjhgl.com）发布变更公告。

## 投标总则

### 投标文件的编写

投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，并按采购文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本，以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

投标人必须以人民币报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

投标人投标总价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但采购文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标承包商免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

采购文件中，如标有“★”的地方均为必须完全满足指标，投标人须进行实质性响应，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

采购文件中，如标有“Δ”的地方均为重要参数和指标要求条款，投标人若有部分“Δ”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分；投标人若全部“Δ”条款未响应或不满足，将视为其投标不满足采购文件要求。

投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对采购文件的对应要求应当给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在服务响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。

投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切、直接复制招标需求指标要求的或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投标人对采购文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

资格文件视为投标文件不可分割的一部份，投标人应提供相关证件、证明文件的复印件，否则，评标委员会有权不予采信。评审结果确定后，招标代理机构将按照采购人的要求通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按采购文件中所列需要核对原件的资格文件（标注“○”的文件），将相关证件、证明文件、合同、中标通知书或验收报告的原件送采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按采购文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的，其投标无效。

投标文件按规定加盖的投标人公章必须为企业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

### 投标文件的组成

投标文件由技术商务部分、资格证明部分和唱标信封构成。

技术商务部分、资格证明部分须按照第五章的要求装订：技术商务部分和资格证明部分可合装或分别单独装订成册。

    - 唱标信封应按第五章的要求制作。

### 投标

全部投标文件应一式六份密封提交，其中，正本（纸质）一份，副本（纸质）五份，在文件封面右上角显著注明“正本”和“副本”字样，并加盖公章。副本内容可采用正本的复印件。一旦正本与副本不符，以正本为准。另外，还须提交电子文档（要求U盘或光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩）、投标一览表（纸质）复印件、投标人法定代表人证明书（纸质）复印件、投标人法定代表人授权委托书（纸质）复印件、投标保证金进账证明（纸质）复印件、保证金退还说明（纸质）原件各一份。投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，任何涂改或修正（如有）必须由原签署人签字确认。

所有投标文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点（时间及地点以第一章投标邀请为准），并当面交予采购代理机构专责人员，采购代理机构将拒绝以下情况之一的投标文件：

- 迟于投标截止时间递交的；

- 以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

- 密封不严、册装不整的；

- 未提交或未足额提交投标保证金的。

所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本、副本、投标一览表的副本应分别独立密封于投标文件正本信封、投标文件副本信封、唱标信封内，并在每一信封或包装的封面上写明：

收件人名称：广东建瀚工程管理有限公司 招标编号：GDJHCG20120214 项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包 ） 包装内容：投标文件正本/副本/唱标信封 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的开标时间2012年 月 日上午9：00前不得启封

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不退还投标人的投标文件及递交的其它资料。

### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天，中标承包商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人根据原截止期，其权利及责任相应也延至新的截止期。

### 投标保证金

    - 投标人须按投标人须知一览表的标准向采购代理机构交纳投标保证金。

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止日前一天以银行划账或电汇、现金的方式提交：

帐户：广东建瀚工程管理有限公司

帐号：0301014170031562

银行：中国民生银行广州分行营业部

联系电话：020-37871723-604

请注明事由：“GDJHCG20120214号（包  ）项目投标保证金”

    - 投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书（授权书与转账单一并封装提交）。

    - 在递交投标文件时请将银行进账单原件及复印件（加盖公章，并附上投标保证金退还说明，格式详见附件）交给采购代理机构，原件经核对后退还。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金退还：

- 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构足额缴交了招标代理服务费后5个工作日内无息退还。

- 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

- 在投标有效期内不能确定中标承包商的，所有投标人投标保证金在投标有效期满后5个工作日内无息退还。

    - 下列任何一种情况发生时，采购代理机构有权不退回投标保证金：

- 投标人在采购文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 中标承包商被通知签约后拒绝签约或未能在规定期限内签订合同的；

- 投标人在招标期间出现用不正当手段影响评标结果的行为的。

    - 所有投标人的投标保证金按保证金退还说明指定的账户以银行划账或电汇的方式予以退还。

  - 政府采购信用担保

    - 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

    - 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

    - 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。投标人可以选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资，并附上试点专业担保机构的联系方式。

    - 专业担保机构的选择。投标人必须选定专业担保机构。

    - 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购招标担保函》作为招标文件的附件。

    - 投标人可以以履约担保函的形式交纳履约保证金，并以《政府采购履约担保函》作为采购文件的附件。

### 投标的修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可采用书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其投标文件。

在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件作任何修改。在投标有效期内，投标人不得撤回其投标。

### 开标

开标程序在采购文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为采购文件预先确定的地点。

开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价（以投标文件中开标一览表内容为准）、管养期和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

开标过程由采购代理机构专人负责记录，并存档备验。

如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签名确认。

投标截止时间结束后参加投标的承包商不足三家的，采购人可以按照有关规定报告市以上人民政府采购部门审批采用竞争性谈判、询价或者单一来源方式采购，也可以予以废标，依法重新组织招标。

### 评标

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- 审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

- 要求投标承包商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

- 推荐中标候选承包商名单；

- 向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人单数。其中，技术、经济等方面的专家从政府采购专家库随机抽取产生，人数不得少于成员总数的三分之二。

评标方法

综合评分法：在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选承包商。

综合评分的主要因素是：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对采购文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等（详见评标细则）。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

    - 评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人、采购代理机构、评标委员会施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 评标工作程序

- 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

- 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标承包商是否具备投标资格。

- 符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时可按照无效投标处理：

- 不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的；

- 未按采购文件要求交纳投标保证金的；

- 未按照采购文件规定要求密封的；

- 未按采购文件规定，没有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

- 投标文件未完全满足采购文件中带“★”号的条款和指标，或不符合采购文件的其他要求，有重大偏离的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的：

- 2009年至今在参与项目所在地市的各级或上级政府采购活动中被列入不良行为记录名单并正处于处罚期内的；

- 投标文件制作严重不符合要求，不按要求提供重要的样板、物证或资料的；

- 故意提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排斥其他投标人的；

- 在评标、定标过程中对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

- 不符合专业条件或对技术、商务要求未能有效地作实质性响应，出现重大偏离或保留的；

- 投标报价不确定或超出采购文件中列出的采购资金控制范围/项目采购限额标准（最高限价）的；

- 评审期间没有按评委会要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或调整补充部分改变了投标文件的实质性内容及修正报价超出允许规定范围的；

- 拒绝、对抗评委会所作的决定或合理要求的；

- 按有关法律、法规、规章规定属于中标无效的及符合采购文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求的。

- 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 比较与评价。按照采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。综合评分法评分权重分别为：技术评分权重占35%；商务评分权重占40%；价格评分权重占25%。（详见评标细则）

- 推荐中标候选承包商名单。综合评分法按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高排列。综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

- 编写评标报告。

    - 复核工作

评审结果确定后，采购代理机构应通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按采购文件中所列须核对原件的相关证件、证明文件、合同、中标通知书等的原件送交采购人核对与投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标结果；核对发现有不一致或预中标承包商无正当理由不按时提供原件的，采购人书面向采购代理机构提出，并报同级财政部门核实后按无效投标处理。

    - 废标的认定

- 符合专业条件的承包商或者对采购文件作实质响应的承包商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限额；

- 因重大变故，采购任务取消的。

### 定标

采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选承包商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选承包商有下列情形之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

- 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

- 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标承包商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；

- 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标承包商。

采购代理机构将预中标结果在广州市政府采购网（http://www.gzg2b.gov.cn）和广东建瀚工程管理有限公司网站（http:// www. gdjhgl.com.cn）公示。公示结束后，采购代理机构将中标结果在广州市政府采购网（http://www.gzg2b.gov.cn）和广东建瀚工程管理有限公司网站（http:// www. gdjhgl.com）公告。中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标承包商发出招标代理服务费缴费通知书，服务费收费标准按投标人须知一览表中的规定。

中标承包商凭采购代理机构开具的招标代理服务费缴费通知书办理转账或电汇缴费手续，并凭银行回单原件到采购代理机构财务室开发票并领取中标通知书。

中标承包商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 签约

### 中标承包商应按中标通知书指定的时间和地点与用户签订合同。

### 采购人可以接受投标货物中任何一项、几项或全部的投标，并有权在授予合同时改变订货的数量。

# 第三章 用户需求书

### 一、项目概况

1、项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目

2、项目概况：本项目为确定广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目服务商，服务期限为2012年7月1日至2014年6月30日。

地点：广州市

### 二、总体要求

★1、中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，未被责令停业、企业财产被查封和冻结，未处于破产状态；

★2、投标人具有建设行政主管部门或园林绿化行政主管部门颁发的城市园林绿化企业叁级资质或以上；

★3、投标人自2009年4月至今在广州市独立完成过类似的市政道路绿化养护服务或保养工程。需同时提供中标通知书、养护合同、客服评价表。

★4、本项目基本人数配置及现场必须配备拟在本合同工程投入的主要施工机械要求:

①项目负责人具备园林专业中级或以上职称，并能提供2011年6-12社保证明。

拟投入本项目的管理人员中必须包括但不限于以下人员：项目计划、合同、成本控制管理人员（助理工程师（或以上）或者助理经济师（或以上））三名 、质检员一名、安全员一名、资料员一名、一名长驻广州市海珠区建设和园林绿化局办公室绿化相关专业人员（负责绿化巡查工作，由广州市海珠区建设局安排工作）、本项目相应工种的绿化养护操作工三十三名 ，并具备操作上岗证（包括设备操作技术人员、水电工、车辆驾驶员、机械维修人员等）、职称证。管理人员应懂管理与技术，经得起检查和监督。投标人可在不低于此人数要求的基础上作出其他承诺，并提供2011年6-12月社保证明；

②水车、机动巡回检查，以及杀虫车（或其他植保设备）、绿篱剪、打草机（推式和背式）、高修剪等园林机械和工具。

5、中标人不得在合同期限内将绿化养护权转包。

6、中标人要确保一线养护人员的稳定，更换人员必须及时通知业主，中标人不得以通过不正当手法频繁更换人员获取利益。

7、服务期满中标人未能继获业主绿化养护服务时，中标人要积极配合与下一服务单位交接，不得以任何方式阻碍交接，影响业主正常工作。

8、本项目的中标价为总承包固定价，除业主另行增加任务外，业主不增加任何费用。

9、如服务期内业主项目范围内的绿地面积和路树有所调整（如绿化迁移、绿化改造等），减少则按相应的比例减除承包费用,增加则另签补充合同。

10、本项目的最高限价为人民币：包1：2609737.78元/2年，包2：3528754.96元/2年，包3：3099206.96元/2年。超出最高限价或低于最高限价90%的投标将不被接受。

11、本项目不允许联合体投标。

### 三、工作内容：

按照广东省地方标准《城市绿地养护技术规范》、《城市绿地养护质量标准》标准进行养护，并且包补植，包绿化卫生，绿化广场、给水等一切园林设施养护与维修，绿化抢险和甲方及根据上级指示、检查、城市创文创卫等安排的临时突击任务。

### 四、工作质量要求：

绿化养护质量要达到DB44/T269-2005《广东省城市绿地养护质量标准》标准，技术规范按照DB44/T268-2005《广东省城市绿地养护技术规范》执行。若各级有更新文件，则按最新文件执行。

五、服务要求

## 所需的工具、物料

- 中标供应商必须配备齐全绿化养护管理中所需的水车2台、喷药车1台、高空修剪机2台、高修车1台、绿篱机3台、草坪剪草机3台、抽水机2台、洗地机1台、割灌机2台、油锯（24寸）3台、疏根机1台等机械设备和锄头、斗车、水管、锯、枝剪、汽油、机油、大小扫把、拖把、洁厕精等工作所需的各种工具和物料，以保证管理工作的顺利开展。

注：①提供证明原件为单位所有；②保证所有设备为该项目专用，如出现设备做假，需承担相应的罚款，情况严重甲方可以终止合同。

- 根据植物的不同需要配备充足的各种肥料、农药，保证植物的良好生长。

- 园内的自动喷灌系统由中标供应商使用，承包管理期内的日常维护及喷淋配件更换费用由中标供应商负责。中标供应商必须遵循节约、爱护的原则合理使用。

- 采购人提供现有的工具房作为中标供应商工作人员休息和物料保管间，水、电由采购人提供给中标供应商使用，费用由中标供应商负责。

## 工作人员要求

- 中标供应商工作人员必须具有较好的绿化养护工作经验，有专职的技术管理人员；有一定数量的熟手技工和相应的专业技术人员，能较好地领会管理意图，确保全路段的景观效果。

- 中标供应商工作人员队伍应保持相对稳定，如有变动需提前十天通知采购人，并做好交接工作。所有工作人员必须遵守采购人的管理规定和各项规章制度，若出现违法违纪现象或管理不力，采购人有权要求更换人员，中标供应商需一周内作出换人处理，并根据情节轻重扣罚服务费。

- 日常管理中，中标供应商工作人员须接受采购人的业务指导与监督，每天在岗工作人员总数为33人，其中现场绿化班长1人，现场绿化保养工人32人。对承包范围内的绿化保养工作，中标供应商必须按定人定时、定点定岗的方式进行运作。如遇任务繁重或特殊气候要求（台风、暴雨、虫害等）需要突击性完成工作任务时，中标供应商应服从采购人指挥，并按采购人要求增加人力或延长工作时间以保证工作按质按量按时完成。

- 中标供应商的工作安排必须科学、合理，工作人员须穿着统一工装，佩戴工号牌，不得串岗、聊天或做私人工作。工衣、工号牌及雨衣、水鞋、遮阳草帽、口罩等劳保用品的费用由中标供应商负责。工作人员回乡探亲、休病事假等，及时派人补充。如检查发现人员不足，采购人按每人每天200元在中标供应商服务费中扣减。

- 要求中标供应商工作人员格遵守采购人的规章制度，不得迟到、早退。

- 中标供应商及其人员必须保持工具房内外的卫生，严格遵守绿化规章制度，爱护公共设施。

- 中标供应商配置的工作人员年龄要求45岁以下，持证上岗，不得招收有违法乱纪记录的人员。人员上岗前须接受岗前培训，中标供应商必须按规定为员工购买社会保险和工伤意外保险，保证员工收入达到广州市当年最低工资标准。服务期间内发生的各种事故，包括治安、交通、防火等安全案件和违反计划生育、劳资纠纷事件等，均由中标供应商承担相应责任。

- 采购人有权建议中标供应商对违反劳动纪律或工作责任心不强、工作效率低的人员减发工资奖金甚至更换人员。

## 绿化养护要求

- 按照《广州市城市绿化养护管理技术规范（试行）》、《广州市城市绿化管理“优胜杯”检评要求和评分标准》实行一级标准的管理。

- 干旱季节每周对乔灌木清洗一次，重大节日或上级部门进行检查前，中标供应商须配合做好清洗工作并负责清洗植物。

- 中标供应商在养护期间，对乔、灌木进行大的修剪，或进行整改须告知采购人并征得采购人同意并在采购人的指导下进行。各景点的正常补种或因中标供应商养护不善而造成的植物死亡、生势疲弱的植物换种（补种苗木的规格和原苗木规格一致，植物的换种须经采购人同意），由中标供应商在服务费中解决，采购人不再予以增拨费用。

- 因中标供应商保养管理措施不力，造成保养质量出现严重问题，如草坪大面积枯萎；乔木、灌木、地被植物非自然灾害而死亡的，中标供应商又不及时补植，且不听从采购人告诫，对采购人景观造成重大不良影响，视为中标供应商违约，采购人有权扣减中标供应商服务费或单方面解除合同。如中标供应商违约，采购人可扣除中标供应商当年的服务费，并追究中标供应商有关赔偿责任。

- 采购人有权监督中标供应商对苗木调整费的使用，并对中标供应商所购买苗木的品种、规格、质量等进行签证验收，中标供应商购买的苗木价格须符合市场价。若中标供应商购买的苗木不符合采购人要求或苗木价格偏离市场价，采购人有权要求更换。中标供应商在采购人指定时间内无法购买或更换合适的苗木时，采购人有权自行采购，所发生的一切费用由中标供应商负责。

- 服务期内，采购人每天派管理人员对中标供应商工作进行巡查，发现问题后，采购人即时提出修正意见和要求，如缺株、死株的，中标供应商须在采购人指定时间内进行补种，中标供应商管理人员和养护工人应听从采购人的指导要求。情节严重的，采购人发《整改通知书》予中标供应商，中标供应商应在规定的期限内完成整改（因特殊原因不能按时完成的须提前向采购人阐明原因）。

- 每月月终采购人按照《广州市城市绿化管理“优胜杯”检评要求和评分标准》为依据对中标供应商的管理进行一次综合检评，中标供应商派一名管理人员参加，并做好评分记录，问题严重或整改不力的，采购人有权酌情扣减服务费，并另请其他施工单位完成，费用由中标供应商承担。

- 中标供应商每月5日前应制定出当月的绿化保养计划并报采购人审核，每天应及时做好保养工作记录（地点、路段、人员出勤、工作完成情况、存在问题），填写ISO体系相关表格（表格复印费用由中标供应商负责），并于每月28日前把记录交采购人检查。每季度工作完成后，中标供应商须向采购人提交当季度的绿化保养工作书面报告，内容为履约情况、主要业绩及差距，并向中标供应商提出合理化建议等。

## 其他要求

- 本绿化养护项目中标供应商不得对外分包，否则取消服务资格。

- 服务期间，中标供应商应建立科学的管理制度，建立防火和生产安全防护措施，遵守和执行防火、安全生产、文明施工等规定，服务期内一切由中标供应商引致的损失和安全生产责任，均由中标供应商负责。

- 中标供应商应完善对所雇用的劳动人员管理，按国家的规定和工作要求为其办理好各种保险和劳动待遇，中标供应商人员如发生人员安全事故、劳动纠纷等一切经济赔偿，由中标供应商负全责。

- 合同期满或终止时，中标供应商必须三天内无条件清走工具，将工具房交回采购人。

- 中标供应商管理人员事前应与采购人保持沟通并服从采购人的日常管理和工作安排，遇到突发性工作要无偿配合公园做好突击性任务。在不影响中标供应商工作情况下，采购人可安排中标供应商人员支援采购人其他工作。

- 重大节假日期间（如元旦、春节、元宵、清明、中秋、国庆、重阳等节日），中标供应商须服从采购人工作安排。节假日的加班，中标供应商必须按有关法律法规给员工发放加班费；若因加班费发放不足而引起劳资纠纷，由中标供应商负责解决。

- 服务费中的苗木调整费须经采购人同意并签证后，中标供应商才能使用。

- 工作验收方式：年终总验收和月终检评时，以《广州市公园管理“红棉杯”劳动竞赛检评要求和评分标准》为依据。“红棉杯”检查中如被扣分，采购人有权扣减中标供应商服务费。

- 月度、季度、年度工作评价表、ISO表格、员工工资发放表和考勤表，经采购人签认后作为结算服务费的依据之一。

### 绿化养护管理标准

- 总  则

1．01搞好城市绿化养护管理工作，保证花草树木的成活和生长发育，是巩固广州市“三年一中变”绿化成果，提高全市绿化水平关键。为了做好绿化养护管理工作，特制定本规范。

1．02本规范适用于城镇行道树、街道绿化、小游园广场绿地、防护林带、花坛等绿地中乔、灌木、绿篱、地被及其他植物和设施。

1．03为城市绿化工程配套的构筑物和市政设施工程，应符合国家现行有关标准的规定进行维护管理。

1．04城市道路绿化养护管理，除符合本规范外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

- 树木管理的质量标准

2．01一级行道树养护管理质量标准

1、树干要直，倾斜度不超过该路段植株总数5%，树木分叉点合适，离地面高度不低于2.5米,同一路段,同一品种树形和高度保持一致。

2、树木生长旺盛，叶色浓绿，无枯枝，败叶和病虫害。

3、每年定期对各种规格的树木进行修枝整形，及时清除荫枝，下垂枝，内膛枝，保持树冠完整美观。

- 种植5年内，胸径在13公分乔木，保证每年修枝整形2至3次；

- 胸径14公分以上的乔木保证每年修枝整形1至2次

4、及时松土、除草、开窝、施肥，做到树穴土壤无板结和缺水肥现象。

5、全路段无缺株，补种树木应保持与原品种规格一致。

6、防护设施保持完整，树上无钉挂物。

7、乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面向上1.2长，涂白要均匀，边缘线要直。

2．02二级行道树养护管理质量标准

1、乔木主干要直立，倾斜度不得超过该路段植株总数的10%，树干分叉离地面不低于2.3米，同一路段的同一树种及高度基本保持一致。

2、树木生长良好，叶色正常，无枯枝败叶，无明显病虫害，受害株数不超过3%，不影响正常生长。

3、每年定期进行修枝整形，及时清除荫枝、下垂枝、内膛枝、病虫害枝，保证树冠完整美观。

4、及时松土，开窝、除草、施肥，做到树穴土壤无板结和缺水肥现象。

5、全路段基本无缺株，缺株植物不超过该路段总植株2%，补种植物应保持与原品种规格基本一致。

6、防护设施保持完整，树上无钉挂物。

7、乔木主干每年涂白一次，涂白高度在地面向上1.2米。

- 全年树木养护管理阶段划分及各阶段树木养护管理工作主要内容

3．01十二月、一月、二月

1、做好防寒、防霜冻、防干旱工作。

2、对各种树木，在萌芽前进行一次修枝整形（除针叶树外）。

3、调整补植松柏科、杉科、樟科树木。做好缺损树木前期补植准备工作。

4、防治越冬害虫，挖蛹、补树洞。重点是防治介壳虫、毛虫红蜘蛛，兼治病害。

5、积肥和施基肥，对生长差树木扩坎施基肥。

6、除什草及维修各种绿化设施。

7、加强维护巡查，减少人为破坏。

3．02三月、四月、五月

1、开展城市绿化种植工作，全面进行补植树木及繁殖各种苗木。

2、对原有树木加强松土，施追肥，除什草，修枝整形等管理工作。控制好树干高度，树冠整齐度，及时除萌蘖枝和剪去徒长枝、内膛枝、病虫枝、枯枝。

3、做好病害防治工作，对蚜虫、介壳虫，卷叶蛾等害虫加强防治。并兼治病害。

4、拆除防寒物，做好防涝排水工作，水泣高绿化带要挖排水沟。

5、做好绿化设施的维护管理和巡查工作。

3．03六月、七月、八月、九月

1、对新种树木做好防涝和防日灼工作。

2、做好防台风准备工作，检查树木防护设施，对枯枝、死树、危树分别进行处理。有些树木品种要加强，防台风疏枝工作。

3、结合乔灌木的花期，树形进行生长季节修剪，控制好树冠整齐度，保持开花。绿离、地被要根据品种、花期合理修剪，做到线条流畅，造型美观。

4、夏季气温高、湿度大，应加强对卷叶虫、粉蝶、叶蝉、夜蛾类，蝶类危害及美人蕉根腐病防治。

5、经常检查树木生长情况，发现倒伏，要及时扶正。

3．04十月、十一月

1、加强淋水，保持土壤湿润。

2、施一次过冬肥。

3、掌握小阳春季节补种树木。

4、对香花树木进行轻度修枝整形，做好防霜冻准备工作。

5、病虫害防治，主要抓蚜虫、红蜘蛛、毛虫等防治。

- 主要养护项目的技术规定

4．01淋水

水份是树木成活的关键。对新种树木干旱季节必须每隔5至10天淋透水一次，连续3至5年。土质不好的应延长淋水期。

种植5年以上，胸径在20公分以下的乔木，每年淋水48次以上，胸径在20至30公分的乔木每年淋水12次。

最低淋水量是以开树窝直径为标准计算：

| 乔木(胸径) | 3cm～5cm | 5cm～7cm | 7cm～10cm | 10cm以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌木(高度) | 0.8m～1m | 1m～1.5m | 1.5m～2m |  |
| 针叶树(高度) | 1.5m～2m | 2m～2.5m | 2.5m～3m | 3m以上 |
| 堰径(直径) | 50cm～70cm | 70cm～100cm | 100cm～120cm | 120cm～150cm |
| 每次淋到静流为止。 |

4．02中耕、除草

中耕除草在于疏松表土，增加土壤通透性，可减少水份蒸发，防止板结，中耕深度10cm～12cm为宜。除草可减少什草与树木争肥水，减少病虫害蘖生条件，除什草要连根除尽。（起绿化作用特殊需要除外）

4．03施肥

施肥目的增加树木养份，改良土壤，达到增壮树势。施肥数量、方式、施肥时间，应根据树木品种，大小，合理进行。时间：有机肥应在落叶后至发芽前进行。广州地区11至1月；追肥应在萌芽后至秋季进行。

用量：底肥有机肥：每株50至100斤。用花生麸粉干，1斤/株，追肥：（复合肥）应根据树木大小，合理使用，一般胸径20公分以下乔木，观花果树及棕榈植物，每年施复合肥2至3次，每次0.5公斤。

方法：

1、沟施：在树冠边缘滴水线位置开沟，开半园形的沟，深度不得浅于40cm，宽度30cm至40cm。

2、水施：把无机肥溶于水，淋根部或喷叶面。

注意事项：

1、有机肥要经过腐熟，化肥要粉碎。

2、施肥后要及时淋水，沟施肥，淋水后才能复土。

3、水肥和根外施肥最好下午四时后施。

4、新种、补种、生长势差树木可定量，多施几次。

4．04整形、修剪

目的：通过逐年修枝整形可均衡树势，调节水份、养份的供应，使之生长健壮，树形整齐美观。

原则：“因枝修剪、随树造型”原则。主要除病枯枝，去倒垂枝，疏内堂枝，短截徒长枝。在修剪过程中，应“去弱留强”或“抑强扶弱”促进与控制相结合，做到均衡树势，主次分明。

同一路段的同一树种树，型及高度保持一致，树木分叉点离地面高度不低于2.3米，至于尚未成形树木应逐年控制达到要求。

时间：休眠期修剪，最好安排在发芽前十天进行；生长期修剪，在春梢生长末期。早春开花树木在花后修剪；晚秋开花树木在早春发芽前10天修剪。

- 绿篱、灌木的养护管理

5．01保持绿篱完整无缺口，植株生长旺盛，花繁叶茂。

5．02绿篱每年进行修剪12次，保证各面，线条流畅，造型美观。灌木丛根据不同品种花期，修剪2至3次。

5．03及时防治病虫害，保持绿篱和灌木无明显病虫害。

5．04每年进行施复合肥4至6次（每次每平方米0.1公斤）淋水180次，做到土壤疏松，无板结和缺水肥现象。

5．05灌木（1）树冠要完整、均称、脚叶丰满，叶色浓绿，高度和冠幅符合设计要求。

（2）要花繁叶茂，修剪适时，造型美观。

- 花坛植物的养护管理

为了保证花坛植株生长繁茂，花色鲜艳。必须加强花坛养护水平。

6．01灌木花坛养护质量要求

1、植物生长旺盛，叶色浓绿，配置合理，各种植物层次分明，色彩鲜艳。

2、每年整形修剪12至14次，高度20至60cm，做到造型美观，线条流畅。

3、及时防治病害，保持花坛内无病虫害。

4、每年松土施肥4次，（一次基肥，三次复合肥）。淋水看天气情况而定，一般淋水不少于150次，做到土壤疏松，无板结和缺水肥现象。

5、花坛清洁无杂物及枯枝败叶。

6、喷灌和园林设施完好。

6．02时花花坛的养护管理

1、全年摆设鲜花，色彩鲜艳，图案美观清晰，线条流畅。

2、选择花木植株要健壮，无病虫害。

3、花坛，花带内无杂物及枯枝败叶。

4、每日淋水两次。

5、做好花坛设施维护，保持完好无缺。

6．03宿根花卉养护管理

1、植株生长旺盛，叶色浓绿，无缺株。

2、每年修剪不少于14次（除去凋谢植株，及枯枝败叶）。

3、及时防治病虫害，特别是美人蕉根腐病。

4、每年进行松土，施肥14次（1次有机肥，13次复合肥）。淋水每年180次以上，保持土壤疏松，无板结和缺水肥现象

- 草坪和地被植物的养护管理

为保证观赏草地和地被植物生长茂盛，绿色如茵，延长绿色期必须加强，草坪的养护管理工作。

7．01浇水

当年栽植的草坪，除雨天外，每周要浇2至3次水，每次要浇透一般渗入地下10至15公分，炎热夏天早、晚洒水一次，其他草坪地被植物2至3天淋水一次。

7．02施肥

草坪对氮、磷、钾肥均需要，尤其氮肥最需要，施肥要根据草皮，地被植物生长情况，季节合理进行。最好两个月施肥一次，一年不少于3次。（每次每平方米0.1公斤）施肥后要淋水。

7．03修剪

草坪要经常修剪，才能保持健壮，整齐美观。台湾草、朝鲜草等，草坪修剪高度控制在6至8公分，每年修剪6至8次。大叶油草每年修9至10次。地被植物每年修剪4至6次，高度控制在20至25公分。

7．04挑除什草

除什草在早春萌发出土时和立秋杂草籽成熟前，及时除干净。纯种草地和地被纯度达95%。无黄土裸露地块。

7．05其他保护措施

1、草坪虽有耐踏特性，但经常践踏也会使草生长不良，甚至死亡，因此人流较多地方应设置栏杆保护。广场小游园草地可以轮流开放。

2、注意防治病虫害，草坪常发生粘虫，锈病等病虫害，应加强检查，防治。

3、草坪和地被植物，生长有年限要注意更新复壮。可采用断根，施肥，打洞等方法，断其老根，使其重新生长。

- 城市绿化设施维护管理

8．01园林绿化设施包括喷灌系统，护栏、花基、树桩、园路平台、步级、排水系统，以及景墙，亭廊等建（构）筑物。

8．02水池和喷灌设施管理

水池管理要保持水面及水池内外清洁，水质良好，水量适度不漏水。喷灌设施要经常维护，确保喷洒正常，开关灵活，无漏水，保护绿化供水设施，防止被盗。

8．03护栏、树桩管理

护栏的管理要保持护栏平整、美观、不倾斜，老化退色的要及时翻新，损坏的要及时修复，不需要的要及时拆除。

树桩要按规范设置：

(1)混凝土树桩规格8cm×8cm×220cm

横木规格8cm×3cm×120cm

塑料带规格（截面0.1cm×1.5cm）

(2)毛竹尾规格：每条1.5至2.2米，种植乔木三年以内树桩要完整，根据树木生长情况及时松绑胶带，种植3年以上行道树的树桩可拆除（除个别树种除外）。

8．04园路、平台、步级的管理

园路、平台、步级要平整，损坏及时维修，路面要保持清洁、美观，排水通畅、沙井盖完好。

8．05景墙、亭廊、雕塑、花基等建（构）筑物，要保持清洁、美观，及时清理乱涂、乱画、乱张贴现象。并定期粉刷，翻新。

8．06灯光设施的管理

对绿地上的灯光照明设施要经常检查维护，确保用电安全。发现破损及时修复，保证正常照明功能。

8．07座椅、果皮箱、垃圾桶的管理：

要每天清洗，保持干净，定期进行粉刷翻新，及时清理乱涂、乱画、乱张贴。

- 城市绿化养护管理技术档案

城市绿化必须建立较完整的技术档案，并逐步充实完善及时收集整理，分析各种花草、树木栽植养护管理经验，找出其规律性，以提高管理水平。

9．01档案收集的主要内容

1、城市（镇）自然条件、平面图、地形图（包括气候、土壤、地下水、污染现状，台风情况等）。

2、所管辖范围内，行道树、街道绿地、小游园、广场绿地、防护林带、花坛等面积。绿地中乔、茂木、绿篱、地被、草地面积（包括绿化品种、种植时间、规格、数量、及生长情况）。

3、绿化管理编制及人、财、物情况（每年统计一次）。

4、绿化设施情况和机械设备。

5、每年新种、补种、改种、以及病虫害发生和防治情况。

9．02整理、分析、收集资料找出其规律性，提出管理的措施供领导决策。

# 第四章  服务项目协议（样本）

绿化养护服务项目承包合同

工 程 名 称 ：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

工程立项批准文号：

发 包 人 ：广州市海珠区建设和园林绿化局

承 包 人 ：

合 同 编 号：

发 包 人 ：

承 包 人 ：

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

广州市工商行政管理局监印

广州市海珠区建设和园林绿化局

广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包 ）承包合同

甲方：广州市海珠区建设和园林绿化局

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国政府采购法》“广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目 ”（项目编号：GDJHCG20120214）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

- 项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包 ）

- 项目地点：广州市。

- 承包范围、养护期限及管养内容

- 本养护段范围及工程量：　。

- 养护时间从2012 年   月   日至2014年   月   日，合同一年一签，一年合同期满后，经考核合格，可商议续签合同延长一年。

- 养护管理工作内容按照广东省地方标准《城市绿地养护技术规范》、《城市绿地养护质量标准》养护标准进行养护。

- 承包内容：绿化保养：浇灌、松土、施肥、、修剪、造型、除草、病虫害防治、补植苗木调整、树木扶正、树木保护、有害植物清除、植物种植成调整后的养护及采购文件第三章用户需求书进行保养 。

- 养护承包方式

1、乙方在确定范围内以包工包料包质量包安全包清洁方式实施养护承包。

2、养护所需的材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，但必须符合有关养护技术规程、规范要求。

3、如养护标段同其他标段共用同一水表者，各标段按面积数分摊水费。

4、乙方在植保、施肥前应通知甲方，经甲方检查后方可进行。

- 养护质量标准和检查验收

详见采购人需求。

- 计费方法及养护费用

1、合同价款

金额人民币￥      元（大写：                 ）。

2、付款方式

资金来源为城市维护费，原则上按季度支付，每次于每季的第一个月向乙方付上一个季度的养护款。但具体要视甲方上级主管部门下拨的养护经费计划而定。乙方须凭服务发票（在海珠区范围内）纳税。

- 养护费支付和结算：

采取按季度、财政集中支付的方式。

- 双方责任

- 甲方责任：

  - 甲方在通知乙方进场后五天内提供水源（接驳口）；

  - 按时支付养护费用；

  - 组织日常巡查、每月汇总、养护质量和相关服务综合考核，按照《绿化养护管理服务检查评分处罚细则》扣分，结果记录在案；

  - 按要求告知有关事项；

  - 指导乙方完成任务。

- 乙方责任：

  - 按照投标承诺投入足够的人力、机械和物料；

  - 修剪枝叶必须当天清理完毕；

  - 按要求做好各项养护工作，建立定期巡查制度并定期检查，台风暴雨季节要加派人员和加大巡查密度，发现被损被盗及时报告有关部门查处，未查到责任者的须自行及时修补受损绿化，发生费用自负；

  - 补苗规格应与原路段一致；

  - 及时修剪遮挡交通灯、指示牌、行车视线的绿化，定期按规范短截高压线走廊下的乔木；

  - 对甲方批准迁移或占用的部分应凭“砍、移、修剪树木使用绿地申请表”的处理内容按时妥善处理，并记录备案并上报甲方作为减少养护量依据；

  - 自觉接受甲方的检查考核，按时完成甲方下达的整改任务；

  - 不得损坏其它市政设施，如有发生，承担相应责任；

  - 按照甲方要求做好迎接各类检查准备工作；

  - 做到安全作业，上路作业人员要佩带（穿）明显标志，工作区间放置作业标牌或警示标志，高空修剪作业采取有效防护措施，人员夜间上路工作要外穿反光服；

  - 发现传播（染）力强的病虫害，及时报告并积极防治；

  - 按甲方要求做好报送有关书面材料；

  - 按照甲方要求做好养护台帐及电子图纸，在合同签订2个月内提交养护台帐明细（电子版），6个月内提交养护范围的CAD电子图。

- 履约保证金

乙方在签订合同后10个工作日内，向甲方提交人民币　　　　元的三年期银行保函作为履约保证金，合同期满后银行保函自动失效。对于因乙方原因提前解除合同的、或造成养护受到较大损失的，乙方担保银行须承担本合同规定的违约责任和损害赔偿责任。

- 违约责任

1、若乙方出现违约行为，被甲方中止、终止、解除合同的，甲方不退还履约保证金。

2、服务期间，双方必须严格履行合同，在执行过程中。如遇未尽事宜，双方可协商解决，单方面无权变更合同。

3、乙方因经济状况不良或其他客观原因不能继续履行合同的，应提前30日与甲方协商解除合同。

- 争议及解决办法

本合同在履行中发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决（请选择）：

    - 广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他事项

1、未经甲方授权或同意，中标人不能擅自改变绿地上的植物种类、数量及其布局；

2、中标人自雇绿化养护工人及绿地巡管人员，雇请劳工必须遵守劳动法规及广州市有关用工规定，与劳工签订劳动合同，为劳工购买养老、工伤、失业、医疗等保险；

3、中标人与雇工发生经济纠纷或劳工发生工伤意外事故，均由中标人负责；

4、如有人损坏、占用绿地或附属设施，中标人应及时制止并向甲方（采购人）汇报情况，有义务为甲方（采购人）提供现场记录(相片、报告)。如超过24小时不上报，造成损失且无法获得赔偿，则由中标人负责按原貌恢复，因此发生的费用由中标人承担；

5、如在养护责任范围内，遇突发事件或突击任务，在甲方（采购人）通知中标单位1小时后，中标人仍无法处理，甲方（采购人）派员处理，其费用由中标人负责；

6、中标人不能擅自在绿地及绿化设施上搞广告、营销及其他有碍景观或不利于绿地养护的活动；

7、绿地管养范围要设值班人员巡管，确保所有的配套设施完整无缺；若卫生、给排水等附属设施被盗或损坏，均由中标人负责按原标准恢复或赔偿, 卫生、给排水等设施恢复时间不应超过三天，其它的设施恢复时间不应超过半月；

8、垃圾、枝叶草屑弃物等必须日产日清；

9、因中标人工作失误导致事故，中标人须负其经济和法律责任；

10、中标人必须按规定缴纳税费；

11、中标人不能将承包的项目转包他人或拆包给他人；

12、中标单位的工作人员必须按要求统一着装，使用礼貌用语，文明服务；

13、中标人配合甲方（采购人）做好迎接检查评比和创建国家文明城市。提供每次迎检及有关活动，按甲方要求的时间，确保人员及各项设施到位、落实。

14、进行绿地保养管理的人员必须配置安全作业的工具和劳保用品，在路面作业，必须做好安全措施，摆放有明显标识的安全标志。

15、合同期内如遇国家或地方政府的政策变动且合同与国家和地方政策有抵触时，双方应研究修改或终止合同，互不追究责任。

16、中标人必须在广州市内有固定办公场所、固定联系电话，和相应的工具放置场所。

17、甲方向乙方发出《整改通知书》后，乙方不按要求在限期内整改的，甲方有权扣减承包费，最高为500元/次；如因同一事件30天内甲方累计三次发整改通知书，乙方拒不整改，甲方可随时中止本合同。

- 合同期间，由于乙方养护不善，受到政府部门处罚，或者由于乙方安全措施不力，违反安全操作规程而导致工伤事故，所发生的损失均由乙方自负，甲方保留延迟支付经费及追究责任的权利。

- 合同期间，如项目范围内的绿地面积和路树有所调整（如绿化迁移、绿化改造等），减少则按相应的比例减除承包费用,增加则另签补充合同。

- 乙方应安排日常巡查，发现有破坏绿化及设施的行为，要及时制止，并及时上报甲方及有关部门。所造成的费用等一切责任，均由乙方承担。

- 双方均应当全面履行本合同确定的权利与义务，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

- 其他

- 本合同一式   份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份，合同自双方签字盖章之日起生效。

- 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 二〇一一年 月 日 | 签约日期： | 二〇一一年 月 日 |

附件1：

绿化养护服务项目承包合同廉洁协议

甲方：广州市海珠区建设和园林绿化局

乙方：

为了在工程建设中保持廉洁自律的工作，防止建设工程承发包过程中不正之风和腐败现象的发生，根据国家、省和广州市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定以及《广州市建设工程承发包双方签订廉洁协议的暂行规定》，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省和广州市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由单位和个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求和接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国、出境等提供方便。

六、甲方工作人员不得在乙方兼职以及向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方及其工作人员不得利用向甲方单位及其工作人员行贿、提供回扣或者其他好处等不正当手段承揽工程。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者长期无偿提供通讯工具、交通工具、家电、办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导、甲方上级单位或纪检监察、检察机关举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程投标优先权。甲方工作人员向乙方索贿，经乙方检举，被纪检监察、检察机关立案查处认定的，乙方有权从甲方获得被索贿款1～3倍作为奖励（此款由索贿人承担），由此产生的办案费由甲方索贿人承担。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采取不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方的违约责任，甲方有权中止合同或协议。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。乙方在工程项目建设中贿赂甲方工作人员，被纪检监察、或司法机关立案查处的，甲方有权中止工程项目施工合同，由此导致甲方所造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

十三、本廉洁协议是广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ） 承发包中甲乙双方的行为规范，应共同遵守，搞好工程建设和廉政建设。双方签署后协议立即生效。

十四、本协议一式六份，甲、乙双方各执三份。

十五、本协议自双方签字之日起生效，在工程验收交付使用并经考核单位考核后自动终止。

甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：

签约代表：                               签约代表：

地址：                                   地址：

电话：                                   电话：

签约日期：     年   月   日              签约日期：      年   月   日

# 第五章 附  件（格式）

## 投标文件格式

投标文件请按以下要求的顺序和格式制作。

- 目录

- 投标书

- 投标人基本情况表

- 投标一览表

- 项目报价明细表

- 服务实施方案

- 服务响应表

- 合同条款响应一览表

- 项目负责人及管理技术人员一览表

- 项目负责人简历表

- 机械设备一览表

- 2009年4月至今完成同类项目业绩一览表

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权委托书

- 投标保证金退还说明

- 关于资格文件声明的函

- 资格文件

- 投标人认为有必要说明的其他文件

## 唱标信封内容格式

唱标信封必须单独密封（该信封不要放入其它信封内），封口加盖公章，与投标文件一同递交，其内装以下内容：

投标一览表副本

法定代表人证明书

授权委托证明书（如适用）

银行进账单原件及复印件（原件经核对后退还）

投标保证金退还说明

### 附件1 投标书

致：广东建瀚工程管理有限公司

根据你们第GDJHCG20120214号招标采购（项目名称（包  ））的采购文件要求，（全名及职衔）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件纸质1份；投标文件电子版1份，WORD或EXCEL格式，U盘或光盘介质，不留密码，无病毒），副本5份（纸质）。

签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守招标中心采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价，投标总价￥          元（大写：              ）；

2、我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3、我们已经详细地阅读了全部采购文件及附件，包括澄清、补充及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供招标中心要求的有关投标的其他资料。

5、我们理解，评委会及招标中心并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

6、所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）：

职          务：

投 标 人 名 称：

投标人印章（公章）：

电话：                 电传：                   传真：

### 附件2 投标人基本情况表

1、公司名称：                                电话号码：

2、地    址：                                传    真：

3、注册资金：                                经济性质：

4、公司经营及资金状况：

经营范围：

投资总额：

5、公司开户银行名称及帐户：                  地    址：

名称：

帐户：

6、投标人获得资质和代理权限资格证书复印件一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

7、营业执照注册号：

8、公司标记样本：

我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的所有调查。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

### 附件3 投标一览表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 投标人全称 | 投标总价（元） | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
|  | ￥ | 暂定2012年 月 日至2014年 月 日 |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装订在投标文件中，一份装在唱标信封内。

2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

### 附件4项目报价明细表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 序号 | 分项内容 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价 | 年度费用 | 养护要求 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元/2年） | ￥ |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

注：1、投标总价是分项报价总价之和，且应为所投项目的最终报价，包含税费及相关的所有费用。如果投标人在中标并签署合同后，项目实施过程中在本次招标范围出现任何遗漏，均由中标人无偿负责，采购人将不再支付任何费用。

### 本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

### 项目服务报价清单 （人工费用表）

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 序号 | 工种要求 | 投入服务人员数量 | 单价（元/人/月） | 小计（元/月） | 合价（元/年） | 工资组成分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2年人工费合计 | ￥ |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

注： 1、投入服务人员数量需满足“采购人需求书”人员配置最低要求，投标人可提供高于最低配置要求的人员构成。

2、工资组成分析必须遵守国家《劳动法》及有关法律、法规规定，作业人员工资按广州市劳动用工相关标准执行。工作人员工资不得低于广州市法定最低工资标准及各种福利待遇和政策性补贴、社会养老、医疗、工伤、失业、生育等社保费用。

附件5    服务实施方案（格式自定）

投标人须递交完整的实施方案，包括但不限于如下内容：

      - 实质响应采购人方全部需求。

      - 投标人拟采取的服务方案。

      - 服务人员配备。

      - 服务人员的培训。

      - 服务工作必需的物质装备计划情况。

      - 管理规章制度。

      - 档案的建立与管理。

      - 各项服务指标的承诺。

      - 其它。

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

### 附件6 服务响应表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 序号 | 分项内容 | 是否响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

### 附件7 合同条款响应一览表

说明：1、投标人必须对应采购文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

### 附件8 项目负责人及管理技术人员一览表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 分类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 | 本项目 职务/责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1、本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

2、投标人必须附上有关个人学历、职称等证明文件（复印件）。

### 附件9 项目负责人简历表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目负责人 （技术负责人）年限 |  |
| 已完成的服务项目情况 |
| 业主 | 项目名称 | 时间 | 质量 |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

附：有关资格证明文件复印件

### 附件10  机械设备一览表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 序号 | 设备名称 | 需求数量 | 投标单位自有数量 | 投标单位保证设备全部用于本工程。（是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1、本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

2、投标人应附上机械设备发票等证明文件

附件11 2009年4月至今投标人完成同类项目业绩一览表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

招标编号：GDJHCG20120214

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1、本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

2、投标人应附上项目合同、中标通知书、客服评价表复印件。

3、同类型项目业绩是指2009年4月至今广州地区完成过过市政道路绿化养护业绩，。

### 附件12 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

（法人代表身份证复印件）

注：法定代表人的姓名必须与营业执照法定代表人姓名完全一致。

### 附件13 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为GDJHCG20120214的广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ） 项目和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于    年  月  日签字生效，有效日期：              特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职                务：

投标人代表（授权代表）签字或盖章：

职                          务：

（投标人代表身份证复印件）

注：此委托书一式两份。一份装订在投标文件内；另一份由授权代表携带出席开标会。

### 附件14 投标保证金退还说明

广东建瀚工程管理有限公司：

我方为                            项目（招标编号：GDJHCG20120214）提交的投标保证金，按采购文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GDJHCG20120214

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人全称（盖公章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在开标前提交。

资信证明（样本）

致：广东建瀚工程管理有限公司

我行编号：

仅适用于：                       公司参加（招标编号：GDJHCG20120214）广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包 ） 公开招标。

公司是一家             公司（经济性质）。

该公司在我行开有业务往来账户，直至目前为止，其一直与我行保持着良好的合作关系，未发现不正常情况。

投标人：        （盖公章）        银行名称：      （盖银行公章）

年   月   日

注：本格式仅供参考。

## 附件15

## 政府采购投标担保函

项目编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加项目编号为       的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

格式16

## 政府采购履约担保函

项目编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定项目编号为GDJHCG20120214的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

### 年    月      日

### 附件17  关于资格文件声明的函

广东建瀚工程管理有限公司：

关于你方     年   月   日（招标编号GDJHCG20120214）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称（盖公章）：           授权签署本资格文件人：

名称：                        签字：

地址：                        签字人姓名、职务（印刷体）

传真：

邮编：                            电话：

附件18 资格文件

投标人按下列要求提交资格文件：

○1.营业执照、资质证书、安全生产许可证副本、税务登记副本及组织机构代码证复印件。

○2. 拟投入本项目的管理、技术、养护人员须提供近三个月社保证明复印件、另项目负责人应具备园林专业中级或以上职称复印件、二代身份证复印件、并能提供近三个月社保证明复印件。

○3. 自2009年4月至今在广州市独立完成过类似的市政道路绿化养护服务或保养工程。需同时提供中标通知书、养护合同、客服评价表。

○4. 会计师事务所出具的2009、2010、2011年财务审计报告书（包括：损益表、资产负债表、现金流量表）的复印件。

○5.开户银行名称和开户银行出具的资信证明书。

○6.其他投标人认为有必要的资质文件。

○7.广州周边县市现有苗圃情况（需提供证明文件）。

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

## 附：评标细则

广州市海珠区建设和园林绿化局

评标细则

招标编号：GDJHCG20120214

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

（仅供参考，以评标委员会最终确定为准）

### 一.说明

1.概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证采购广州市海珠区建设和园林绿化局采购广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目 （以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，由广东建瀚工程管理有限公司编制本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

2.定义

采 购 人：系指广州市海珠区建设和园林绿化局。

业主/用户：系指本项目的最终使用单位。

招标中心：系指广东建瀚工程管理有限公司。

3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其余四名均从专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标中心工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

### 二.评标须知

1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见。

3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在招标中心宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

6.罚则

（1）评标委员会成员在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行，或者在评标过程中不能客观公正地履行职责的，给予警告；情节严重的，取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标，并处一万元以下的罚款；

（2）评标委员会成员收受投标人、其他利害关系人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况的，给予警告，没收收受的财物，可以并处三千元以上五万元以下的罚款；对有所列违法行为的评标委员会成员取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何依法必须进行招标项目的评标；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 三.评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

### 四.评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法。评标分两个阶段进行：投标文件资格性审查及符合性检查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件资格性审查及符合性检查

各评委对各投标文件按照采购文件要求的响应情况进行资格性审查及符合性检查。资格性审查及符合性检查必须根据采购文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/服务要求等未能达到采购文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

投标人只有完全通过资格性审查及符合性检查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见资格性审查及符合性检查表）

（2）投标文件详细评审

当通过资格性审查及符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、资格性审查及符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出综合得分，并按综合得分由高至低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出综合得分排名前两名分别作为第一中标侯选人和第二中标候选人。

当通过资格性审查及符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 五.评分标准和权重

1.评分标准

评委根据各通过资格性审查及符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与采购文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

（1）技术评分（见技术评分标准）

计算公式：

技术得分=（各评委评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

（2）商务评分（见评商务评分标准）

计算公式：

商务得分=（各评委评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

（3）投标价格的评审和评分

评标委员会将对投标文件投标报价按照如下原则进行算术校核：

1）如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

2）当单价与数量均符合招标文件要求时，总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3）投标人报价如有漏项，则将其他投标人报价中该项价格中的最高价加进该投标人的投标总价；如已报项目的数量不足，则按投标人自身所报项目单价调整；调整后的价格作为投标人评标价的基础。如经评定为中标候选人，其漏项的价格应自行消化，不得增加报价。

4）若投标人的报价包含了招标范围之外的内容，则超出部分应予剔除。

5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其中标资格，并且其投标担保也将被没收。

价格评分： 所有有效投标人经评审的投标报价最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格得分=(评标基准价÷经评审的投标报价)×价格权重×100

2.权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 35% | 40% | 25% |

3.综合得分

综合得分满分100分，综合得分=技术部分得分×35％＋商务部分得分×40％+价格得分×25％评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次，如果综合得分相同时，以有效投标报价低者排前，评标委员会编写评标报告，并全体签字确认，推荐满足采购文件要求且综合得分排序的名次最高者为第一中标候选人，推荐满足采购文件要求且综合得分排序的名次次高者为第二中标候选人。

### 六.定标和授标

第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名次高的第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐候选中标意见报采购人确认，确认后由采购人、招标中心与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由招标中心根据采购人确认的结果发出中标通知书。中标人应按采购文件规定向采购人和招标中心提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

### 七.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1      资格性审查及符合性检查表

附件2      技术评分表

附件3      商务评分表

附件4      价格响应性评审表

附件1                  资格性审查及符合性检查表

招标编号：GDJHCG20120214

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

| 投标人名称 符合性审查内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不具备城市园林绿化企业三级或以上资质 |  |  |  |  |
| 不具备安全生产许可证 |  |  |  |  |
| 2009年4月至今完成过广州市市政道路绿化养护项目业绩 |  |  |  |  |
| 投标养护服务期不满足招标条件 |  |  |  |  |
| 投标人未提交投标保证金或保证金不足的 |  |  |  |  |
| 投标有效期不符合要求（90天） |  |  |  |  |
| 没有法定代表人（负责人）证明书或法定授权代理人有效授权委托证明书 |  |  |  |  |
| 未按采购文件规定，没有投标人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的投标授权代表）的签字或签章的 |  |  |  |  |
| 投标文件中出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效 |  |  |  |  |
| 对采购文件中的招标范围及“★”条款构成偏离的 |  |  |  |  |
| 投标报价超过预算价 |  |  |  |  |
| 是否响应采购文件的其它实质性要求 |  |  |  |  |
| 投标人近三年内无犯罪记录的承诺书。 |  |  |  |  |
| 是否通过符合性审查，进入下一阶段 |  |  |  |  |

备注：1、“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2、凡出现以上任何一种情形用“×”表示，没有出现用“○”表示，出现一个“×”，则结论均为“不通过”，全部为“○”，则结论均为“通过”。

3、表中全部为“○”，同意进入下一阶段评审。

4、若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                                   日期：   年  月  日

附件2                               技术标评分表

招标编号：GDJHCG20120214

| 评审内容 | 分值 | 评分分值 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 (100-90%） | 良 （89-70%） | 中 （69-40%） | 差 （＜40%） |  |  |
| 项目综述及质量目标 | 15 | 满足或优于采购人需求，对比最优 | 满足采购人需求，对比较优 | 基本满足采购人需求 | 不满足采购人需求 |  |  |
| 日常养护实施总体方案 | 10 | 对比最优 | 对比次之 | 对比一般 | 对比最差 |  |  |
| 质量保证体系及措施 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员培训及管理 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 工作人员工资的合理性（人员福利待遇） | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投入工作人员的配备（附原件核对） | 15 | 项目负责人具有园林工程师资格并有广州市政道路园林绿化养护业绩。项目具有助理工程师及以上3名，质检员1名，安全员1名，绿化工33名，资料员1名，提供2011年6-12月社保证、职称证、上岗证。齐全得15分，对比次之10分，对比最差5分。 |  |  |
| 本项目绿化养护的喷药车、高修车、绿篱机等大型机械设备的投入情况 | 15 | 投标人机械设备数量累计达到水车2台、喷药车2台、高空修剪机2台、高修车1台、绿篱机3台、草坪剪草机3台、抽水机2台、洗地机1台、割灌机2台、油锯（24寸）3台、疏根机1台等机械设备和锄头、斗车、水管、锯、枝剪、汽油、机油、大小扫把、拖把、洁厕精等工作所需的各种工具和物料，齐全得15分，对比次之12分，对比一般10，对比较差8分，对比最差5分。以保证管理工作的顺利开展。 |  |  |
| 广州地区现有苗圃情况（需提供证明文件，可累计，以苗圃面积计算） | 25 | 距离本次采购项目所在地点100公里以内的区域拥有独立使用权的苗木基地累计500亩或以上的，得25分； 距离本次采购项目所在地点100公里以内的区域拥有独立使用权的苗木基地累计300-500亩的，得15分； 距离本次采购项目所在地点100公里以内的区域拥有独立使用权的苗木基地累计300亩以下的，得5分； （需提供国土部门出具的产权证明或使用证明） |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

评委签名：                                                  日期：

附件3                                 商务标评分表

招标编号：GDJHCG20120214

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

| 评审内容 | 分值 | 评分分值 | 投标人名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 100-90% | 良89-70% | 中69-40% | 差＜40% |  |  |
| 投标人本地综合服务支撑能力 | 10 | 在广州市注册的：得10分 在广州市设有分支机构的：得5分 其它：得2分 |  |  |
| 2009年5月以来市政道路绿化养护或保养工程项目业绩及质量（提供政府采购或工程中标通知书、合同或验收报告、客服评价表，原件带到开标现场核查） | 25 | 在广州市范围内有一个单项道路绿化养护或保养业绩达到30万平方米以上得15分；每增加一项单项业绩达到15万平方米以上加5分，最多得25分；5-15万平方米以下的业绩每项得5分，最多得15分。单项业绩5万平米一下不得分。 |  |  |
| 2009年5月以来其他绿化养护业绩及质量（提供中标通知书、合同或验收报告、客服评价表，原件带到开标现场核查） | 10 | 在广州市范围内有一个单项业绩达到15万平方米以上得6分；每增加一项单项业绩达到15万平方米以上加2分。最多得10分；5-15万平方米以下的业绩每项得1分，最多得3分，单项业绩5万平米以下不得分。 |  |  |
| 2009-2011年度纳税证明 | 12 | 提供2009-2011年度地税或国税的纳税证明，平均金额达到500万元及以上得12分；300 -500万元得5分；300万以下得2分，无纳税证明得0分。有纳税信用等级A级的得2分，没有得0分。 |  |  |
| 2009-2011年盈利及资金状况 | 10 | 近三年来的盈利及资金状况，以正式会计师事务所审计报告为准，盈利500万元以上得10分；300-500万元得5分；300万元以下的得1分；亏损得0分。 |  |  |
| 企业管理体系认证情况 | 3 | 质量管理体系认证（IS09001）1分、环境管理体系认证（ISO14001）1分、职业健康安全管理体系认证（GB/T28001-2001）1分 |  |  |
| 重合同守信用企业 | 7 | 具有证书：连续10年及以上7分；连续5-8年得6分；5年以下得2分。 |  |  |
| 资质情况 | 13 | 一级企业10分，二级企业5分，三级企业2分，有园林或林业有害生物防治资质3分。 |  |  |
| 企业荣誉 | 10 | 2009年5月以来（以获奖证书颁发的时间为准）广州市范围的绿化养护项目获得“优胜杯”奖项的得10分,没有不得分。 |  |  |
| 合计 | 100 | --- |  |  |

评委签名：                                                     日期：

行贿犯罪档案查询须知

（一）查询范围：可以查询自1997年刑法修订实施以来，由检察机关立案侦查、并经人民法院裁判的个人行贿、单位行贿、对单位行贿、介绍贿赂犯罪案件的档案。

（二）申请查询时间：周一至周五上午8：30——12：00，下午2：15——5：00均可提交查询申请手续。

申请查询地址：广州市海珠区宝岗大道1095号

检察机关在接受申请之日起三个工作日内出具查询结果告知函。

联系方式：89016865（杨检察官）、89016800（廖检察官）

（三）申请查询应当提交的以下：

1、规范有效的单位介绍信或由工商行政管理局监制的法人授权委托证明书；

2、书面申请书；（格式见附件）

3、企业法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）的复印件；

4、经办人的身份证及复印件。

（四）注意事项：

1、目前只接受单位的查询申请，不接受个人的查询申请。

2、申请单位对查询结果的处理实行自主原则，但不得利用查询结果从事任何违法犯罪活动。

附件 申请书格式：

行贿犯罪档案查询申请书

广州市海珠区人民检察院：

我单位于今年  月  日在   省   市参加

工作，根据             （招标方）的要求，特向贵院申请查询                    （单位），法人代表      身份证号：             ，项目经理       身份证号：             近   年来有无行贿犯罪记录，并出具相关证明。

特此申请

申请单位：

年  月  日

附件4                                              价格响应性评审表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）                                              招标编号：GDJHCG20120214

| 有效投标人 名称 | 评审分项 | 价格得分 价格得分=(评标基准价÷经评审的投标报价)×价格权重×100 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 （万元） | 价格修正 （万元） | 经评审的投标报价（万元） | 评标基准价（万元） 评标基准价=所有有效投标人经评审的投标报价最低价 |  |

评委签名：                                                                                   日期：   年  月  日

附件5：

## 原件核查表

项目名称：广州市海珠区建设和园林绿化局道路绿化养护工程服务项目（包  ）

| 审核确认：标代理机构接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 招标代理机构接收资料人员签名： |  | 投标申请人的代表签名： |  |
| 序号 | 项目 | 内页码 | 提交资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需申请人填写） |  |
| 1 | 企业营业执照副本复印件 |  | 原件核对 |  |  |
| 2 | 企业资质证书副本复印件 |  | 原件核对 |  |  |
| 3 | 安全生产许可证复印件 |  | 原件核对 |  |  |
| 4 | 拟投入本项目的管理、技术、养护人员须提供2011年6-12月社保证明复印件、另项目负责人应具备园林专业中级或以上职称复印件、二代身份证复印件、 2011年6-12月社保证明复印件 |  | 原件核对 |  |  |
| 5 | 企业类似业绩证明材料复印件 | （投标申请人在此填写工程名称以及工程所属业主名称、地址、联系人及联系电话） |
|  |  | 中标通知书或免招标的相关证明 |  | 原件核对 |  |  |
|  |  | 施工合同 |  | 原件核对 |  |  |
|  |  | 客服评价表 |  | 原件核对 |  |  |
|  |  | 竣工验收报告或竣工验收证明（如有） |  | 原件核对 |  |  |
|  |  | 可证明业绩技术指标的其他资料（如有） |  | 原件核对 |  |  |
| 6 | 会计师事务所出具的2009、2010、2011年财务审计报告书 |  | 原件核对 |  |  |
| 7 | 机械设备发票等证明文件 |  | 原件核对 |  |  |
| 8 | 重合同守信用（如有） |  | 原件核对 |  |  |
| 9 | 提供项目获奖证书（如有） |  | 原件核对 |  |  |

注：报名时投标申请人需提供原件核查，核对发现有不一致或不提供原件核对的，按无效投标处理。

# Text boxes

加盖投标人公章

加盖投标人公章