广 东 省 政 府 采 购

招标文件

采购方式：公开招标

采购项目编号：GDJHCG20120218

采购项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

广东建瀚工程管理有限公司编制

发布日期：2012年6月

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

广东建瀚工程管理有限公司受广东省工商行政管理干部素质教育中心的委托，对广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号： GDJHCG20120218

二、采购项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

三、采购预算：  220万元

四、符合资格的供应商应当在2012年6月27 日9时 0分起至2012年7月16日16时0分止（法定节假日除外）到广东建瀚工程管理有限公司购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币）、图纸300元（人民币）售后不退。

五、投标截止时间：2012 年7月17日9时30分(注9时开始受理投标文件)

六、投标文件送达地点：广州市越秀区水荫路52号9号楼12楼会议室

七、开标评标时间：2012 年7月17日9时30分

八、开标评标地点：广州市越秀区水荫路52号9号楼12楼会议室

采购代理机构联系人：　刘小姐　       采购人联系人：　黄主任

电话：  020-37871723               电 话：  020-85539600

传真：　 020-38377376               传真：　020-85531279

联系地址：广州市越秀区水荫路         联系地址：　广州市天河区                        52号9号楼12楼                        员村二横路昌乐园27号

邮编： 510075                        邮编：　　510000

开户行：中国民生银行广州分行营业部

帐号： 0301014170031562

广东建瀚工程管理有限公司              2012年 6月26日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人 ；

3、投标人须在广州市内设有办公场所或售后服务点；

4、投标人须同时具有以下两项资质：

a.国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类三级、承修类三级或以上资质；

b.送变电工程专业承包叁级或以上资质或者电力工程施工总承包叁级或以上资质；

5、具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证；

6、拟投入本项目的负责人须具有二级（含）以上机电专业的注册建造师执业资格；

7、具有2009年-2011年经会计师事务所审计的财务报表；

二、采购项目技术规格、参数及要求：

采购人需求

1、项目概述：

相关高、低压设备、变压器、柴油发电机及母线槽的采购、安装及土建。包工、包料、包安装调试、包验收、包送电、包机械、包工期、包安全文明施工、包质量等。

本项目最高限价为：  220万元

本项目交货地点：广东省工商行政管理干部素质教育中心

本项目工期要求： 90天

2、项目相关服务内容：

（1）、工程安装调试技术人员和工人都必须是具有执行合格资质的人员，各单项工作实行质量责任制管理。

（2）、中标人必须负责本项目施工并办理本项目综合验收手续，该项目以采购人组织监理、施工、设计单位共同进行竣工验收合格为准。

（3）、本项目涉及的设备保修期为1年，自项目竣工验收合格之日计起。

3、规范与标准：

（1）、《电力设备典型消防规范》                                      DL5027-93

（2）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》                     GBJ149-90

（3）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》                     B50168-92

（4）、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》          GBJ5017-92

（5）、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》                      GB50172-92

（6）、《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》                    GB50170-92

（7）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》                    GB50168-92

（8）、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90

（9）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》                      GB50150-91

（10）、《电气装置安装工程施工及验收规范》                    GB50254～50259-96

（11）、《继电保护及安全自动装置检验条例》              (87)水电电生字第108号

（12）、《建筑电气工程施工质量验收规范》                           GB50303-2002

注：上述标准、规范如有最新版本按最新版本执行或满足当地供电局要求。

4、设备采购品牌或制造商

（1）、下列列表所列产品品牌或制造商为招标人推荐品牌或制造商。

| 序号 | 设备材料名称 | 规格 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | KYN | 广东友源电气有限公司、佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司、广州广高高压电器有限公司 |
| 2 | 低压配电柜 | GCK或GCL | 广东友源电气有限公司、广东海坤电气实业有限公司、广州鹏骞电气设备有限公司 |
| 3 | 变压器 | SCB10-630kVA | 广州银变电力设备有限公司、广州广高高压电器有限公司、佛山市顺德区永丰机电设备实业有限公司 |
| 4 | 密集型插接式母线槽 | CCX-1250A/4 | 河南许继工控系统有限公司、江苏天源华威电气集团有限公司、广州市半径电力铜材有限公司 |

（2）、采购需求（详见招标图纸）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 SCB10-630kVA | 台 | 2 |
| 2 | 电力变压器系统调试 | 系统 | 2 |
| 3 | 高压进线柜K1 | 台 | 1 |
| 4 | 高压计量柜K2 | 台 | 1 |
| 5 | 高压出线柜K3、K4 | 台 | 2 |
| 6 | 直流操作柜20AH | 台 | 1 |
| 7 | 高压接线图板 | 块 | 3 |
| 8 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 3 |
| 9 | 中央信号装置、事故照明切换装置、不间断电源 | 系统 | 1 |
| 10 | 母线调试 | 段 | 4 |
| 11 | 避雷器、电容器 | 组 | 1 |
| 12 | 低压配电柜（进线）1P1 | 台 | 1 |
| 13 | 低压配电柜（补偿）1P2 | 台 | 1 |
| 14 | 低压配电柜（馈电）1P3 | 台 | 1 |
| 15 | 低压配电柜(联络）1P4 | 台 | 1 |
| 16 | 低压配电柜（进线）1P5 | 台 | 1 |
| 17 | 低压配电柜（补偿）1P6 | 台 | 1 |
| 18 | 低压配电柜(馈电）1P7 | 台 | 1 |
| 19 | 低压配电柜（馈电）1P8 | 台 | 1 |
| 20 | 低压配电柜(市、发转换电柜）1P9 | 台 | 1 |
| 21 | 低压配电柜(馈线）1P10 | 台 | 1 |
| 22 | 低压结线图板 | 块 | 5 |
| 23 | 送配电装置系统 | 系统 | 9 |
| 24 | 避雷器、电容器 | 组 | 2 |
| 25 | 低压封闭式插接母线槽CCX-1250A/4P | m | 50 |
| 26 | 高压电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2 | m | 60 |
| 27 | 电房环境控制箱 | 台 | 3 |
| 28 | 电房工具箱 | 个 | 3 |
| 29 | 防鼠挡板 | 块 | 6 |
| 30 | 荧光灯 | 套 | 16 |
| 31 | 轴流式排气扇 | 套 | 10 |
| 32 | 白炽灯 60W | 套 | 6 |
| 33 | 高压侧支架 | 个 | 2. |
| 34 | 绝缘地板胶1kV | m² | 22 |
| 35 | 绝缘地板胶10kV | m² | 8 |
| 36 | 悬式干粉灭火器 | 套 | 4 |
| 37 | 手提式干粉灭火器 | 套 | 8 |
| 38 | 电房配套工具-高压绝缘手套 | 套 | 4 |
| 39 | 电房配套工具-高压绝缘靴 | 套 | 4 |
| 40 | 电房配套工具-高压验电棒 | 套 | 2 |
| 41 | 电房配套工具-接地棒 | 套 | 2 |
| 42 | 电房门牌 | 块 | 5 |
| 43 | 警示牌 | 块 | 10 |
| 44 | 电房接地装置 | 项 | 1 |
| 45 | 接地装置调试 | 系统 | 5 |
| 46 | 塑料线槽 | m | 370 |
| 47 | 电气配线 | m | 1440 |
| 48 | 土方开挖 | m³ | 206.3 |
| 49 | 回填陶粒 | m³ | 120 |
| 50 | 实心砖墙 | m³ | 136.5 |
| 51 | 垫层 | m³ | 20.6 |
| 52 | 墙面一般抹灰 | m² | 852.6 |
| 53 | 天棚抹灰 | m² | 206.3 |
| 54 | 电缆沟及柜坑 | m | 60 |
| 55 | 设备基础 | m³ | 7.5 |
| 56 | 钢质防火门 | m² | 22 |
| 57 | 金属百叶窗 | m² | 3.44 |
| 58 | 地面处理 | m² | 183 |
| 59 | 低压配电柜(发电机进线柜） | 台 | 1 |
| 60 | 低压电力电缆NH-YJV-4*120+70mm2 | m | 60 |
| 61 | 电缆桥架400*200 | m | 40 |
| 62 | 柴油发电机组100kVA | 台 | 1 |
| 63 | 一次消声器角铁支架 | 套 | 4 |
| 64 | 二次消声器制作安装 | 套 | 4 |
| 65 | 喷淋外排烟囱支架 | 套 | 1 |
| 66 | 排烟囱（发电机组至喷淋箱） | m | 10 |
| 67 | 排烟囱（喷淋箱至烟井） DN159钢板 3mm厚 | m | 40 |
| 68 | 排烟囱包隔热处理 铝箔棉 50mm厚 | m | 30 |
| 69 | 机房内进烟管角铁支架 等边角钢 50×50mm | 套 | 6 |
| 70 | 机房内天花下排烟囱外层装饰 镀锌钢板 0.2mm厚 | m2 | 8 |
| 71 | 排风管导流帆布软接头 防火型帆布软接头 | 套 | 1 |
| 72 | 机房设备系统接地防雷 镀锌扁铁40×40mm | 项 | 1 |
| 73 | 消声除尘器（喷淋箱）制作安装 喷淋箱1260×630×1260mm 3mm厚 | 套 | 1 |
| 74 | 消声除尘器角铁支架 等边角钢 碳钢50×50mm | 套 | 1 |
| 75 | 水雾式喷头材质 水雾式喷头DN15 Q=4m3/h H=30m | 个 | 6 |
| 76 | 闸阀 DN40 1.1MPa | 个 | 1 |
| 77 | 闸阀 DN20 1.2MPa | 个 | 2 |
| 78 | 机房内喷淋进水管 镀锌钢管DN20 | m | 20 |
| 79 | 喷淋箱排水管 镀锌钢管DN40 | m | 20 |
| 80 | 喷淋消声除尘器隔热处理 硅酸棉50mm厚 | m | 10 |
| 81 | 喷淋消声除尘器外层装 铝箔纸 | 10㎡ | 1 |
| 82 | 隔声门（特制） 钢质隔声门1000×2000mm | 樘 | 1 |
| 83 | 天花穿孔板 铝穿孔板 600×600mm 0.6mm厚 | m2 | 30 |
| 84 | 超细消音棉 50mm厚 | m2 | 35 |
| 85 | 防尘布 0.2mm厚 | m2 | 60 |
| 86 | 角铁支架飞拉 等边角钢 碳钢30×30mm | m | 182 |
| 87 | 墙壁穿孔板 铝穿孔板 600×600mm 0.6mm厚 | m2 | 66 |
| 88 | 超细消音棉 玻璃棉30mm厚 | m2 | 66 |
| 89 | 防尘布材质 玻纤布0.2mm厚 | m2 | 132 |
| 90 | 进风百叶 铝质1mm厚 | m2 | 6 |
| 91 | 超细消音棉 玻璃棉50mm厚 | m2 | 132 |
| 92 | 防尘布 玻纤布0.2mm厚 | m2 | 264 |
| 93 | 焊网镀 锌网19#1/2 | m2 | 264 |
| 94 | 轻钢龙骨(制作消声片) 轻钢龙骨3000mm×50mm | m | 150 |
| 95 | 安装消声片角铁 消声片 碳钢30mm×30mm | m | 90 |
| 96 | 排风百叶 铝质1mm厚 | m2 | 3 |
| 97 | 超细消音棉 玻璃棉50mm厚 | m2 | 145 |
| 98 | 防尘布 玻纤布0.2mm厚 | m2 | 290 |
| 99 | 焊网 镀锌网19#1/2 | m2 | 290 |
| 100 | 轻钢龙骨(制做小胜片) 轻钢龙骨3000mm×50mm 0.5mm厚 | m | 176 |
| 101 | 安装消声片角铁 碳钢30mm×30mm | m | 104 |
| 102 | 消声增压器包扎隔热套（硅酸棉）50mm厚 | m3 | 0.11 |
| 103 | 1T油箱制作 碳钢油箱1260×630×1260mm 3mm厚 | 套 | 1 |
| 104 | 1T油箱角铁支架 等边角铁50mm×50mm | 套 | 1 |
| 105 | 进,回油管安装（镀锌钢管）镀锌钢管DN15 | m | 80 |
| 106 | 油管阀闸阀 铜质油管阀及配件DN15 | 个 | 2 |
| 107 | 电房照明控制箱 (含漏电开关)德力西系列 暗装 | 台 | 1 |
| 108 | DN15镀锌线管DN15 | m | 180 |
| 109 | 消声除尘器(自动)电磁阀DN15 AC220V | 台 | 1 |
| 110 | 机房照明防爆灯 100W/220V | 套 | 6 |
| 111 | 电气配线BVV-2.5 BVV-2.5mm2电线 | m | 600 |
| 112 | 法兰 碳钢法兰Φ159 | 只 | 8 |
| 113 | 法兰 碳钢法兰Φ273 | 只 | 2 |
| 114 | 监测费 | 项 | 1 |
| 115 | 设备满负荷检测费(含机,柴油) | 项 | 1 |

5、保修期： 1年

6、交货及服务地点：采购人指点地点。

7、付款方式

（1）、合同签订后10天内，采购人支付合同总价的30%作为首期付款；主要设备（变压器、高压配电柜、低压配电柜、母线槽）到达工地现场经采购人验收后7天内支付合同总价的30%，设备安装调试并送电运行验收合格后，采购人支付合同总价的35%；合同总价的5%作为质保金，待验收合格的一年后10天内结清。

（2）、合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

①合同、中标通知书

②中标人开具的正式发票和请款函

③监理进度确认函

8、附图（另册）

第三部分　投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：  广东省工商行政管理干部素质教育中心 。

2.2 “监管部门”是指：  广东省政府采购监管处。

2.3“政府采购代理机构”是指：  广东建瀚工程管理有限公司  。

2.4“招标采购单位”是指：采购人，政府采购代理机构。

2.5合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。 中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费，该中标服务费按广东省物价局（粤价[2002]386号）文规定的进行收取，按中标金额计算。

|  | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100 | 1.5 |
| 100-500 | 1.1% |

注：代理服务费收费按差额定率累进法收取。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知（广东建瀚工程管理有限公司）。（广东建瀚工程管理有限公司）将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，（广东建瀚工程管理有限公司）将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（广东建瀚工程管理有限公司）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，（广东建瀚工程管理有限公司）可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向（广东建瀚工程管理有限公司）确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，（广东建瀚工程管理有限公司）可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与（广东建瀚工程管理有限公司）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（广东建瀚工程管理有限公司）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1、具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人 ；

2、投标人须在广州市内设有办公场所或售后服务点；

3、、投标人须同时具有以下两项资质：

a.国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类三级、承修类三级或以上资质；

b.送变电工程专业承包叁级或以上资质或者电力工程施工总承包叁级或以上资质；

4、具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证；

5、拟投入本项目的负责人须具有二级（含）以上机电专业的注册建造师执业资格；

6、具有2009年-2011年经会计师事务所审计的财务报表；

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标的合格性和符合招标文件规定的文件：

16. 投标保证金

16.1投标人应向招标机构提交人民币贰万贰仟元整（￥22000元）的投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式银行划帐、现金、电汇或投标担保函；

缴纳时间：开标前一天到账 。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

16.7政府采购信用担保

### 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

### 专业担保机构的选择。投标人必须选定专业担保机构。

3）投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为招标文件的附件。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为2012年    月    日     时，超过截止时间后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式六 份，其中正本一份和副本五份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，（广东建瀚工程管理有限公司）对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（广东建瀚工程管理有限公司）。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1广东建瀚工程管理有限公司在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3广东建瀚工程管理有限公司做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由（广东建瀚工程管理有限公司）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表一名，其余四名均依法从广东省政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐前 3 名中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，（广东建瀚工程管理有限公司）将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27   替补候选人的设定与使用。

六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向（广东建瀚工程管理有限公司）提出质疑。（广东建瀚工程管理有限公司）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案

八、适用法律

31. （广东省工商行政管理干部素质教育中心）、（广东建瀚工程管理有限公司）及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分方法  。

对自主创新产品，应根据不同类别自主创新产品的科技含量、市场竞争程度、市场成熟度和销售特点等因素，其固定合理的价格扣除比例、加分幅度和自主创新因素分值等应在评标方法中分别设置。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单·

34.评标标准和权重

### 评分标准

评委根据各分包通过初步评审的投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。但在详细评审时将作为不利于该投标人的评分依据。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

各分包技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

1）技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术得分=各子项得分之和

2）经济评审

（1）评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

a.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

c.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

d.采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

标准价格评分：价格评审满分为25分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

（1）开启全部总报价后，如果大于5家投标人时去一个最高价和一个最低价后，剩余报价的算术平均值为评标参考价；如果小于或等于5家投标人时，取所有投标人的算术平均值为投标参考价；

（2）当投标价等于评标参考价时得25分，投标价每高于评标参考价1%，扣1分，每低于评标参考价1%，扣0.5分，扣至0分为止，得分精确到小数点后两位。

### 若投标报价得分为负分按零分计算。权重分配

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 25% | 25% |

### 综合得分

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

评标委员会根据投标人综合得分由高至低排定名次。

第四部分　合同书格式

发包单位（甲方）：

承包单位（乙方）：

为规范和加强广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及施工安装项目管理工作，确保工程的质量、安全和进度的有关要求，甲方经公开招标确定乙方为本项目中标人，同意由乙方承包安装工程。为明确双方的责任、权力和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，双方应共同遵守。合同条款如下：

- 工程项目

一、工程名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

二、施工地点： 广州市天河区员村二横路昌乐园26号

三、工程内容：

施工准备

- 发包方（甲方）

1、合同签订    天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的施工图     套。

2、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要。进行承、发包双方施工技术交底及填写施工安全技术交底记录表。

- 承包方（乙方）

1、施工管理人员和材料、施工机构进场。

2、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品送甲方。

3、严格执行安全施工、操作规程，保证施工期间的安全，承担由本方原因造成的安全责任及经济损失。

4、由于本项目属于广东省工商行政管理干部素质教育中心修缮改造工程的组成部分，乙方须服从修缮改造工程总承包方的协调安排,按中标价的2%向总承包方交纳总包管理配合服务费，支付方式及时间由乙方与总承包方自行约定。

- 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要，工程期限计算的起止时间是:2012 年   月   日开工，2012年   月   日竣工。

二、开工前乙方向甲方发出开工通知书。

三、在履约过程中，如遇下列情况，经甲、乙双方签证认可后，工期可相应顺延：

1、凡甲方负责提供的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要维修、配、代、换而影响进度。

2、不属包干系数范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

4、人力不可抗拒的因素而延误的工期。

四、乙方应在规定的工期期限前准备好工程结算资料，向甲方提出验收和结算申请。

- 工程前期工作

一、根据甲、乙双方协商，甲方委托乙方协助办理工程的前期工作，包括施工图纸和施工方案的审批、开挖报建等工作。其中所发生的费用，均包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

- 工程质量

一、乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。

二、本工程质量要求：合格。

三、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家、省、市电力公司颁发的电气安装工程施工及验收的标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。派驻代表对工程进度、工程质量进行监督。检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。

四、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程。

2、由甲方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经设计单位同意并正式书面通知甲方派驻代表签证后，方可用于工程。

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

4、乙方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并会同甲方中间验收。

5、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表。一般质量事故的处理结果应送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、甲方等单位共同研究，并经设计单位、甲方同意后方可实施。

- 设备、材料的供应和验收

一、乙方包工、包材料、包质量、包工期、包安全文明施工。

二、乙方采用的材料、设备必须附有产品合格证及产品清单才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，其复验费由乙方承担；不符合质量要求的，其材料、设备不得在本工程中使用。

三、如因设备、材料质量不良影响总体工程质量、进度或造成返工和损失，由乙方负全部责任。

- 合同金额

合同金额为人民币：__________________________________________。

本合同采用固定总价方式。在合同执行期间，固定总价不因其它任何因素而调整(除设计变更或甲方新委托施工工程)。乙方负责向税局缴交本项工程所有的相关税金。

- 支付方式

一、工程价款的支付和结算必须划（汇）入以乙方全称开户的开户单位名称：______________办事处，账号：_______________________，开户银行                 。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方账户或挪作他用。

二、合同签订后10天内，采购人支付合同总价的30%作为首期付款；主要设备（变压器、高压配电柜、低压配电柜、母线槽）到达工地现场经采购人验收后7天内支付合同总价的30%，设备安装调试并送电试运行验收合格后，采购人支付合同总价的35%；合同总价的5%作为质保金。在竣工验收之日起满1年后，经复查无质量问题，退回质保金（不计利息）。

施工与设计变更

一、甲方交付的设备图纸、说明、经有关部门审核的施工方案和施工图纸、有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据；如确实需要修改则需经设计和相关部门批准后方可实施，未变更的内容合同综合单价不变。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，变更后的工作内容或工程量按实结算。变更后中标单价有的相同项目，单价不变；没有的项目，由中标人重新报价，经造价评审后的单价乘以投标报价下浮率方为变更后的施工结算价。

三、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，可提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位、监理、供电部门或有关技术部门同意后作为变更工程实施。

四、甲方如需设计变更，必须由设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，乙方才予实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，在取得投资落实证明，技术资料、设计图纸齐全时，乙方才予实施。

- 工程验收

一、竣工工程验收，以国家、省、市电力公司颁发相关电气安装工程施工及验收规范、竣工验收规定、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。

三、工程竣工验收后，甲方方可使用。

- 工程质量保修条件、期限

一、乙方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

二、电气管线、设备安装工程保修期为竣工验收合格之日起1年内。

三、在保修期内，如属乙方提供的设备材料质量或施工方面等引起的使用质量，乙方应无偿及时给予修复。

四、乙方为修复缺陷和损坏而对工程设备进行的更换或修复而这种更换或修复在完成之日已经移交时，工程保修延长的时间等于由于缺陷或损坏而引起的工程不能使用的时间。如果只是工程的一部分，则保修期的延长只适用于那一部分。

- 违约责任

甲方的责任：

一、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，如主要工程材料的供应、图纸说明书等技术资料等，除工期顺延外，还应赔偿乙方因此而造成的损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。

三、工程未验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

四、在乙方已履行合同要求的情况下，甲方不按期拨付工程款，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。

乙方的责任：

一、乙方必须严格执行安全操作规程，保证施工安全，严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要工程上拖进度 / 天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方应以书面通知乙方，乙方在 / 天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工单位。因此所造成的实际经济损失或安全事故，由乙方负责。

二、乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工单位的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。

三、工程（包括单项工程）由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如果工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。由于修理或返工造成逾期交付的，按合同金额的0.15%每日偿付逾期违约金。

四、对于不能在限期内竣工、完成结算和竣工资料的，从逾期次日起，将按照合同金额的0.03%，每日扣除违约金，违约金总额不超过合同金额的2%。所有项目的竣工日期以甲方确认的日期为准，结算日期为竣工期限后一个月，移交竣工资料的限期为竣工期限后两个月，甲方将计算乙方的违约金额，在结算时在保留金里予以扣除。

五、对于甲方验收中提出问题的整改时间，若乙方逾期未能整改完毕，按照相同的办法处理。

- 合同争议的解决方式

一、本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成，依法向当地人民法院起诉。

- 其它事项及补充条款

一、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。

二、本合同 壹 式 捌 份，甲、乙双方各执正本 壹 份，副本 叁 份。

三、合同附件还包括：

1、法定代表人资格证明书或法人授权委托书

2、中标通知书

五、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。

六、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代理人：                                   委托代理人：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

电话：                                         电话：

电传：                                         电传：

邮政编码：                                     邮政编码：

地址：                                         地址：

签订日期：    年    月    日                      签订日期：    年    月    日

第五部分　投标文件格式

## 一、技术部分（格式）

### 格式1-1 投标人声明

投标人声明已充分了解了广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目的概况、工程范围、环境条件、现场条件、工期计划以及业主在“采购人需求”中提出的所有要求。投标人愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成招标文件规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

### 格式1-2 技术响应

投标人必须根据招标文件第三章“采购人需求”的要求，分别作出响应和承诺。（格式自定义）。

致：广东省工商行政管理干部素质教育中心

广东建瀚工程管理有限公司

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

### 格式1-3 施工组织设计

包括但不限于以下内容：

（1）应对本文中“采购人需求”的相关要求，并结合现场实际情况，认真负责地编制如获得中标后将采取的施工方案、进度安排；

（2）关键施工工艺、技术措施及工程项目实施的重点、难点和解决方案；

（3）施工安全及文明施工措施说明；

（4）施工机械及主要材料进场计划；

（5）拟投入本工程施工人员；

（6）质量标准及质量保证措施；

## 二、商务部分（格式）

### 格式2-1 投标书

致： 广东建瀚工程管理有限公司

根据你们第          号（招标编号）广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本的招标文件要求，        （全名及职衔）经正式授权并以投标人           1份，投标文件电子版1份，磁盘或光盘，不留密码，无病毒），副本5份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守招标机构招标文件中的各项规定，符合本招标项目的要求参加投标，投标总价               元（大写：　　　　　　　　　　　）。

2、我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

3、我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供招标机构要求的有关投标的其他资料。

5、我们理解，评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

授权代表（签名）：

职           务：

投 标 人 名 称：

投标人印章（盖公章）：

电话：                     传真：                    日期：

### 格式2-2 投标人基本情况表

1、公司名称：                                     电话号码：

2、地    址：                         	            传    真：

3、职工总人数：              人

4、具有专业技术职称的人员占职工总人数   %,其中高级职称：   人，中级职称：    人。

5、注册资金：

6、经济性质：

7、近期资产负债表（截止     年     月     日）

        - 固定资产:

        - 流动资产:

        - 长期负债:

        - 流动负债:

        - 净值:

8、投标人财务状况（近三年）

| 序号 | 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2009 |  |  |  |  |
| 2 | 2010 |  |  |  |  |
| 3 | 2011 |  |  |  |  |

9、公司开户银行名称及帐号：                       地     址：

10、投标人获得资质一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书有限期 |
| --- | --- | --- | --- |

11、营业执照注册号：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

### 格式2-3 施工承诺书

致：广东省工商行政管理干部素质教育中心

广东建瀚工程管理有限公司

根据广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目招标文件（招标编号：            ）的要求，如果我司中标，将按照招标文件中所明确的发标范围，全部工程由我司自行施工。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

### 格式2-4拟派驻本项目机构项目负责人及专业人员情况表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：

| 姓名 | 部门和职务 | 专业 | 职称 | 经验 年限 | 曾负责的主要项目 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

### 格式2-5近三年完成同类安装工程一览表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 建设地点 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位 联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

注：1、投标人必须按照此表格的形式提供相关资料、最少提供两项以上业绩。

2、投标人必须提供合同（主要内容）或中标通知书的复印件，否则在评审时该项业绩无效。

### 格式2-6工程质量保修承诺

工程质量保修须包括但不限于以下内容：

（1）工程质量保修承诺书；

（2）质量保证与承诺；

（3）质量保修范围及责任；

### 格式2-7合同条款响应一览表

合同条款响应一览表

[说明]    投标人应根据投标的实际情况对招标文件中《合同书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异则打“×”，并将差异情况在加以说明。

| 序号 | 条款号 | 合同条款题目 | 响应情况 | 差异描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 工程项目 |  |  |
| 2 |  | 施工准备 |  |  |
| 3 |  | 工程期限 |  |  |
| 4 |  | 工程前期工作 |  |  |
| 5 |  | 工程质量 |  |  |
| 6 |  | 设备、材料的供应和验收 |  |  |
| 7 |  | 合同金额 |  |  |
| 8 |  | 支付方式 |  |  |
| 9 |  | 施工与设计变更 |  |  |
| 10 |  | 工程验收 |  |  |
| 11 |  | 工程质量保修条件、期限 |  |  |
| 12 |  | 违约责任 |  |  |
| 13 |  | 合同争议的解决方式 |  |  |
| 14 |  | 其它事项及补充条款 |  |  |

投标人（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日        期：

## 格式2-8政府采购投标担保函

项目编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加项目编号为      的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

注:采用投标担保函的形式交纳投标保证金的，需提交。

### 格式2-9投标保证金退还说明

广东建瀚工程管理有限公司：

我方为广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目（招标编号：       ）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

注：银行进账单复印件（盖公章）及投标保证金退还说明应装在单独的“投标保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章并在开标前提交。

### 格式2-10法定代表人证明书

法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期：              单位（盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

格式2-11法人授权委托书

法人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为            的“广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目”的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖公章：

职    务：

注：可按工商行政管理部门所使用的格式填写。

### 格式2-12关于资格文件声明的函

关于资格文件声明的函

广东建瀚工程管理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目（项目编号：            ）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或授权代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

### 格式2-13资格文件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1、具备有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人 ；

2、投标人须在广州市内设有办公场所或售后服务点；

投标人须同时具有以下两项资质：

a.国家电力监管委员会颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类三级、承修类三级或以上资质；

b.送变电工程专业承包叁级或以上资质或者电力工程施工总承包叁级或以上资质；

4、具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证；

5、拟投入本项目的负责人须具有二级（含）以上机电专业的注册建造师；；

6、具有2009年-2011年经会计师事务所审计的财务报表；

7.其它资质文件，可包括但不限于有关质量认证等材料复印件。

注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

## 三、价格部分（格式）

### 格式3-1投标一览表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 完工工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；

2、投标人投标总价应为所投项目的最终报价，包含所有相关费用。

### 格式3-2主要材料（设备）说明表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：

| 序号 | 材料（设备） 名称 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 备注 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日           期：

注：本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

### 格式3-3投标报价编制说明

投标报价编制说明及投标文件内容应按采购人需求得要求、设计图纸及有关规范进行编制，其报价内容包括如下：

- 投标报价编制说明

- 单位工程费汇总表

- 分部分项工程量清单计价表

- 措施项目清单计价表

- 其他项目清单计价表

- 分部分项目工程量清单综合单价分析表

- 主要材料价格表

### 初步评审细则表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：                                                                        日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否满足投标人资格要求 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 是否满足招标文件提出的工期要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 是否符合招标文件的签署要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期是否为90天 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标价格固定唯一，且没有超过预算价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标要求响应没有重大偏离 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 是否没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2.结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3.结论汇总意见采取少数服从多数原则确定，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资初步评审，否则不能通过。

评委签名：

### 技术响应性评审表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：                                                                          日期：   年  月  日

| 有效投标人序号及简称 | 评审分项 | 小计 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工进度安排和质量保证 | 施工方案 | 施工机构及人员配置完善和项目经理资格等级 | 拟选用变压器、高压配电柜、低压配电柜、母线槽的品牌选用 | 施工安全及文明施工措施说明 | 对工程的合理化建议 |  |
|  | 5分 | 5分 | 10分 | 20 | 5分 | 5分 | 50分 |
|  | 施工进度计划可行合理先进、工程质量标准的执行，保证措施明确得5分；施工进度计划基本满足，质量保证措施基本到位得3分；施工进度计划不能满足，质量保证措施不合理得0分； | 施工方案的可行、可靠、先进、合理、完整，针对性好，措施具体、成熟等： 优：（5分）；中：（3分）；差：（0分）。 | 施工机构及人员配置完善，拟从事本项目的人员均具有广东电网公司电网建设作业人员资格证书，人数3 0人或以上得7分；施工机构完善，拟从事本项目的人员具有广东电网公司电网建设作业人员资格证书人数20-29人得4分；其他得0分。项目经理为高级工程师得3分，中级工程师得1分。以上人员须附有近三个月（3-5月）社保证明，上述人员资料提供不齐全的，本项不得分。 | 所拟选用品牌全部为招标人推荐的优质制造商提供的产品（须有制造商授权书），得20分。 所选用全部品牌中如有一项不是招标人推荐的优质制造商提供的产品（须有制造商授权书），得5分。 所选用全部品牌都是招标人推荐的范围外的制造商提供的产品，则得0分 | 文明施工及安全保证措施明确、具体可行、各项措施保证： 优：（5分）；中：（3分）；差：（0分）。 | 优：（5分）；）；中：（3分）；差：（0分）。 |  |

评委签名：

### 商务响应性评审表

项目名称：广东省工商行政管理干部素质教育中心用电增容设备采购及相关服务项目

招标编号：                                                                                  日期：   年  月  日

| 评审分项 | 说明 | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 内容 | 分值 |  |  |  |  |  |
| 商务响应情况 | 3分 | 满足或优于招标文件要求 3分 不满足招标文件要求 0分 |  |  |  |  |
| 2009年至投标截止前同类项目经验（提供中标通知书或合同、供电部门验收证明等复印件资料） | 6分 | 企业近三年内有同类项目业绩的，每个得 1.5分 最高得6分 |  |  |  |  |
| 财务能力、年度盈利情况 （2009年-2011年度会计师事务所出具的报告） | 2分 | 盈利 2分 不盈利 0分 |  |  |  |  |
| 《守合同重信用企业证书》自2008年至今连续3年以上（含3年） | 3分 | 三年或以上 3分 三年以下 0分 |  |  |  |  |
| 质量、环境、职业健康安全管理体系认证 | 2分 | 三个认证齐全 2分 不齐全 0分 |  |  |  |  |
| 配电项目商务协调能力 | 3分 | 能够确保与供电部门的协调能力，有按时送电承诺，得3分，否则不得分 |  |  |  |  |
| 2008-2010年度获国家电力监管委员会及其属下机构颁发的荣誉证书 | 6分 | 获得三项或超过三项以上证书 6分；获得两项或两项以下得3分；没有 0分。 |  |  |  |  |
| 合计 | 25 |  |  |  |  |  |

评委签名：

# Text boxes

率

）

元

万

（

额

金

标

中

费

型

类

务

服